AI Powered BI

Phase 0.5 — Verification & Exploration Console

完整實作工作說明書 v2.0

FULL Cumulative Baseline

供 Coding Agent 逐 Work Package / Gate 施工使用

基線日期：2026-10-21（初版：2026-10-21）

適用環境：Home Lab / SQL Server 2022 Developer / SSAS Multidimensional (`Synthetic Sales BI` & `JDE_SALES_CUBE_20261020`)

# 文件控制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | AI Powered BI Phase 0.5 — Verification & Exploration Console 完整實作工作說明書 |
| 版本 | v2.0 — FULL Cumulative（含 12 頁式 Card Layout 視圖規範 v1.3.1 與三層語意驗證閘門） Baseline |
| 文件類型 | Implementation Work Specification / Coding Agent 施工規格 |
| Current State | Phase 0 Happy-path Vertical Slice 已跑通；SyntheticSalesBI Database / Synthetic Sales BI Cube healthy |
| 本文件範圍 | WP13～WP20；Benchmark、Evidence、Query Governance、Semantic Overlay、Explore、Metadata、Authorization Simulator、Diagnostics |
| 上位文件 | AI Powered BI Project Plan v2.0；Phase 0 Home Lab Implementation Work Spec v2.0 |
| 資料基線 | Synthetic Sales BI Benchmark Dataset v2.0，25 Golden Questions |
| 排除範圍 | Voice/TTS、正式 SSO、Proactive Insight、Full Analytical Agent、Dashboard Designer、Multiple Cube、Analyzer/ERP integration |
| 施工原則 | Gate-first、Contract-first、Evidence-first、No raw MDX from LLM、No vendor lock-in、No data reinstallation |

Current Authority：若本文件與舊聊天文字、Phase 0 臨時實作方式衝突，Phase 0.5 新增範圍以本文件為施工依據；但不得推翻 Project Plan 與 Phase 0 已確立的安全／Semantic Authority 原則。

# 版本修訂紀錄與 v2.0 核心增補說明

| 版本 | 日期 | 修訂類型 | 核心變更摘要（刪除不適用、修正錯誤、補充完整） |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-14 | 初版規格 | 定義 Phase 0.5 Verification & Exploration Console（WP13–WP20）施工規格。 |
| v2.0 | 2026-10-21 | 全面修訂與視圖擴充 | 1. 【修正錯誤】釐清第 4 節施工建議順序（WP13→WP16→WP19→WP18→WP14→WP15→WP17→WP20）與第 6～13 節章節編號之對應關係，消除編號跳躍混淆。 2. 【修正錯誤】強化 Explore Console（WP14）與 MDX 對帳之算術防呆：明確禁止對比率指標（毛利率）進行前端未加權平均，並禁止將非加總指標（OrderCount = DISTINCTCOUNT）於跨維度矩陣中直接相加。 3. 【補充完整】新增第 14A 節（WP21）《12 頁式 Card Layout 決策視圖與 v1.3.1 視圖設計規範落地指南》（涵蓋 D00, D01, D02, D04, D06, D08, D11, D13, D14, D15, D16, D18 活性視圖、D07 條件式 AI 工作區、6 個不支援視圖之隱藏規則、O01–O07 互動契約、D11 帕累託 80% 參考線、D16 瀑布圖算術對帳卡、D18 負毛利異常搜尋與警示標籤）。 4. 【補充完整】新增三層自動化驗證閘門（42/42 Live SQL↔MDX、48/48 Vitest 單元測試、26/26 靜態 TSX 語意檢查）與後續 Phase 1~3 銜接狀態。 |

# 0. Coding Agent 執行契約

本文件的目的不是提供參考方向，而是提供可直接施工的約束。Coding Agent 必須依指定 Work Package 順序與 Gate 執行，不得為了「一次完成更多功能」自行跨 Gate、重建資料、改 Cube、另造平行查詢路徑或將 LLM 直接接到 SSAS。

開始任何施工前，先讀取現有 repository、Phase 0 Completion Report、現行 API contract 與既有測試；不得假設專案結構與本文件範例完全相同。

不得刪除或重建已安裝的 SyntheticSalesBI Database、153,600 筆 FactSales、3,840 筆 FactBudget 或既有 Synthetic Sales BI SSAS Cube，除非有可重現的破壞性故障且留下證據。

每個 WP 完成後必須先跑該 WP Gate；Gate 未通過不得進下一 WP。

任何自然語言／滑鼠／快速範例進入查詢執行前，都必須收斂到同一個 ResolvedQueryPlan / Semantic Query IR；不得新增第二套「前端直接拼 MDX」邏輯。

LLM 不得輸出可直接執行的 raw MDX；MDX 必須由 deterministic compiler 產生。

任何 Expected vs Actual 比對必須由程式 deterministic compare，不得由 LLM Judge 取代。

遇到未定義的 Semantic、Material Entity、Security scope 或 Budget grain 組合時，fail closed；不得自行猜測。

所有新增第三方套件必須記錄用途、版本、License；不得為單一 UI 功能引入大型平台級 dependency。

程式碼必須保持 LLM Provider abstraction；不得把特定 Provider SDK 型別滲入 Domain / Query / Evaluation contracts。

完成施工後必須輸出 Completion Report、測試結果與未解風險，不能只交付「可以跑」。

# 1. Current State Freeze — 施工起點

本階段直接承接已完成的 Phase 0 實作結果。以下為施工前必須驗證而非重新建置的狀態：

| 資產 | 目前確認狀態 | Phase 0.5 動作 |
| --- | --- | --- |
| FactSales | 153,600 rows | 只讀驗證，不重建 |
| FactBudget | 3,840 rows | 只讀驗證，不重建 |
| Customer | 160 | 只讀驗證 |
| Product | 40 | 只讀驗證 |
| Salesperson | 20 | 只讀驗證 |
| Region | 4 | 只讀驗證 |
| Time | 2024-09～2026-08，共 24 個月 | 只讀驗證 |
| Golden Questions | 25 | 全部納入 Benchmark Console |
| SQL Server DB | SyntheticSalesBI 已載入 | Health check |
| SSAS Cube | Synthetic Sales BI 已連線，healthy | Health check + metadata/query reuse |
| 現行前端 | Ask + 6 quick examples + KPI/Table/Chart + MDX Evidence | 擴充為 Engineering Workbench |

STOP 條件：若上述 row count、期間、Cube 名稱或既有 /api/ask happy-path 與實際環境不符，先記錄差異並修復 Phase 0 基線；不要以 Phase 0.5 功能掩蓋基線錯誤。

# 2. Phase 0.5 目標、Exit Gate 與 Non-goals

## 2.1 Phase 0.5 目標

將目前可 Demo 的 Happy-path UI 升級為可大量驗證、追蹤、回歸測試與滑鼠探索的 AI BI Engineering Workbench。Phase 0.5 不是正式 Product V1，也不是重新設計 Cube。

| 目標 | 成功定義 |
| --- | --- |
| Benchmarkability | 25 題 Golden Questions 可瀏覽、單題執行、Run All、Expected vs Actual、PASS/FAIL、Failure Taxonomy |
| Traceability | 每次查詢可追蹤 Question → Intent → Resolved Plan → Validation → MDX → SSAS Result → Visualization / Evidence |
| Governance | Semantic Query IR 成為唯一執行 Contract；Query Validator 主動阻擋 illegal grain / member / security / cost |
| Semantic Maintainability | Synonym、Business Term、Instruction、Verified Pattern 脫離 prompt，版本化管理 |
| Multimodal Foundation | Text、Mouse、Filter、Chart selection 共用同一 Interaction / Query Intent，不另造查詢路徑 |
| Authorization Testability | Home Lab 以 Local Role Simulator 驗證 User Authority Ceiling；不假裝已完成企業 SSO |
| Observability | SQL/SSAS/LLM/App health、latency、recent errors、benchmark regression 可見 |

## 2.2 Phase 0.5 Exit Gate

25 Golden Questions 可一鍵 Run All，且每題有 reproducible result record。

Benchmark case 可分辨 semantic / validation / compile / SSAS / result / visualization / provider error。

Explore 中的 mouse/filter/top-N/compare 與 Text Ask 共用 ResolvedQueryPlan / Query Validator / MDX Compiler。

Metadata Browser 可檢視 Measure、Dimension、Hierarchy、Member 與 semantic guard。

Evidence Inspector 可完整顯示 structured trace；Technical Evidence 不等於 Chain-of-Thought。

Local Role Simulator 至少驗證 BI_Admin、North_Manager、South_Manager 的 authority scope。

Budget Sales / Budget Achievement % 與 Customer / Salesperson 的 illegal grain 由 Validator 阻擋。

LLM Provider access 已隔離於 Model Gateway contract。

Diagnostics 可辨識 SQL / SSAS / LLM / App health 與最近錯誤。

所有 Phase 0 happy-path regression test 持續 PASS。

## 2.3 Explicit Non-goals

不新增或重建測試資料。

不重新設計 SSAS Cube / Measure / Dimension。

不實作 Voice、STT、TTS。

不做正式企業 SSO / MFA / IAM Admin Portal。

不做 Proactive Insight / Forecast / Full Analytical Agent。

不做 Drag/Resize Dashboard Designer。

不做 Multiple Cube / Analyzer / ERP integration。

不為 UI 美化引入新的 BI 平台。

# 3. Target Engineering Workbench 與唯一資料流

AI Powered BI Lab
│
├─ Ask
├─ Benchmark
├─ Explore
├─ Metadata
├─ Evidence
└─ Diagnostics

Voice (future) ─┐
Text ───────────┤
Mouse / Filter ─┼─> Interaction Intent / SemanticIntentDraft
Chart Click ────┘                 ↓
                         Member Resolver
                                ↓
                        ResolvedQueryPlan
                                ↓
                         Query Validator
                                ↓
                         MDX Compiler
                                ↓
                          SSAS Cube
                                ↓
                         Result Dataset
                         ↙            ↘
                   Evidence        Visualization

Single Path Rule：任何功能若繞過 ResolvedQueryPlan / Query Validator / MDX Compiler 直接執行 MDX，視為架構回歸，Gate 必須 FAIL。

# 4. Work Package 施工順序與章節對照總覽（已修正編號對齊）

| 順序 | Work Package | 主要交付物 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP13 Benchmark Console（第 6 節） | 25-case runner、history、Expected vs Actual、Failure Taxonomy | G13 |
| 2 | WP16 Evidence Inspector（第 7 節） | Structured trace、technical evidence、case linkage | G16 |
| 3 | WP19 Query Governance Hardening（第 8 節） | IR、Validator、error contract、Budget grain guard | G19 |
| 4 | WP18 Semantic Overlay | YAML/JSON overlay loader、version、synonym/term/verified pattern | G18 |
| 5 | WP14 Explore Console（第 10 節） | Period/Region/Product/Metric/Compare/Top-N、mouse→IR | G14 |
| 6 | WP15 Metadata Browser（第 11 節） | Measure/Dimension/Hierarchy/Member/semantic rules | G15 |
| 7 | WP17 Authorization Simulator（第 12 節） | Local personas、scope injection、security benchmark | G17 |
| 8 | WP20 Diagnostics & Regression（第 13 節） | health、latency、recent errors、regression summary | G20 / P0.5 EXIT |

# 5. Shared Contracts — 先確認再施工

## 5.1 ResolvedQueryPlan v1 — Phase 0.5 Canonical IR

沿用 Phase 0 Support Package 的 schema，若現行實作欄位名不同，先建立 adapter；不得任意把 UI state 直接變成 MDX。Phase 0.5 至少需表達下列能力：

{
  "analysisIntent": "lookup|breakdown|ranking|compare|kpi",
  "metric": "Net Sales",
  "breakdown": "Product",
  "filters": [
    {"dimension": "Region", "member": "South"}
  ],
  "period": {"type": "month", "value": "2026-07"},
  "comparison": "none|previous_month|previous_year|budget",
  "sort": {"metric": "Net Sales", "direction": "desc"},
  "limit": 5,
  "authorizationContext": {"role": "BI_Admin", "regionScope": ["*"]}
}

## 5.2 ValidationResult v1

{
  "isValid": true,
  "checks": [
    {"code": "METRIC_EXISTS", "status": "pass"},
    {"code": "MEMBER_EXISTS", "status": "pass"},
    {"code": "GRAIN_ALLOWED", "status": "pass"},
    {"code": "AUTHORIZED", "status": "pass"}
  ],
  "errors": []
}

## 5.3 EvidenceTrace v1

{
  "traceId": "uuid",
  "question": "南區七月業績多少？",
  "semanticIntentDraft": {...},
  "resolvedQueryPlan": {...},
  "validation": {...},
  "compiledMdx": "...",
  "execution": {"durationMs": 42, "rowCount": 1},
  "resultSummary": {...},
  "visualizationSpec": {...},
  "benchmarkCaseId": "Q11|null"
}

EvidenceTrace 是 execution record，不得包含 LLM private chain-of-thought。只記錄可驗證的輸入、決策輸出、工具使用、查詢與結果。

## 5.4 Application Persistence

Phase 0.5 需要保存 benchmark run、case result、trace 與 recent errors。為 Home Lab 控制複雜度，若現有 App 無 persistence，新增單一 local SQLite application database（例如 data/aibi-lab.db）。SQL Server SyntheticSalesBI 只保存 BI Benchmark data，不混入 App telemetry。

| Table / Entity | 用途 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| BenchmarkRun | 一次 Run All / selected cases 的 run header | 不得保存 raw audio |
| BenchmarkCaseResult | 每題 Expected/Actual/Status/FailureCode | 不得由 LLM 自填 PASS |
| QueryTrace | EvidenceTrace persistence / recent history | 不得寫入 SSAS |
| ErrorEvent | normalized error history | 不得存 API secret |
| AppSetting (optional) | 非敏感 UI / lab setting | API key 仍走 env/user secret |

# 6. WP13 — Benchmark Console

## 6.1 目的

將 evaluation/golden_questions.json 的 25 題變成一級工程功能。新增 UI 並不改寫 Golden Questions 本體；Dataset Package 仍是 Ground Truth Authority。

## 6.2 Backend 必做

建立 IGoldenQuestionRepository：讀取 25 題、dataset_version、seed、category、expected contract。

建立 IBenchmarkRunner：RunOne(caseId)、RunSelected(ids)、RunAll()。

每題執行現有 Ask / Query pipeline，不建立 test-only shortcut。

每題保存 Semantic Actual、Resolved Plan、Validation、MDX hash/traceId、Result Actual、Duration、FailureCode。

Expected vs Actual 由 evaluator deterministic compare；數值允許 tolerance 必須以 metric policy 明確定義，金額預設 absolute/relative tolerance 接近零，percentage 使用明確 point tolerance。

Run All 必須可取消；取消後 run status = Canceled，不得標 PASS。

同一 case 的最新結果與歷史結果分開保存，支援 regression 判斷。

## 6.3 API Contract

| Method | Endpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/benchmark/cases | 列出 25 題與最新狀態 |
| GET | /api/benchmark/cases/{id} | 單題詳情、Expected、Latest Actual |
| POST | /api/benchmark/run | Run selected/all；body: caseIds 或 all=true |
| GET | /api/benchmark/runs/{runId} | Run progress / summary |
| GET | /api/benchmark/runs/{runId}/results | 逐 case results |
| POST | /api/benchmark/runs/{runId}/cancel | 取消執行 |

## 6.4 UI Contract

Benchmark 頁面固定包含 Summary Cards、Run All、Category Filter、Case Table、Case Detail Drawer / Page。不得把 25 題全部塞成 25 個按鈕。

Benchmark
────────────────────────────
Cases 25 | PASS 22 | FAIL 2 | BLOCKED 1
Semantic Accuracy 96% | Result Accuracy 92%
[Run All] [Category ▼] [Status ▼]

Q11 南區七月業績多少？        PASS
Q15 庫存周轉率多少？          PASS (expected rejection)
Q16 South_Manager ...           PASS (security)
...

## 6.5 Failure Taxonomy v1

| FailureCode | 判定層 |
| --- | --- |
| SEMANTIC_METRIC_ERROR | metric mapping wrong |
| SEMANTIC_DIMENSION_ERROR | dimension/breakdown mapping wrong |
| MEMBER_RESOLUTION_ERROR | member not found / wrong member |
| TIME_INTERPRETATION_ERROR | period/comparison wrong |
| QUERY_VALIDATION_ERROR | plan rejected unexpectedly / allowed unexpectedly |
| AUTHORIZATION_ERROR | scope not enforced / inappropriate rejection |
| MDX_COMPILE_ERROR | deterministic compile failed |
| SSAS_EXECUTION_ERROR | Cube execution failed |
| RESULT_MISMATCH | numeric/row/ranking mismatch |
| VISUALIZATION_ERROR | VisualizationSpec unsuitable/invalid |
| LLM_PROVIDER_ERROR | timeout/provider/structured-output failure |
| EXPECTED_REJECTION_NOT_ENFORCED | invalid/ambiguous case incorrectly executed |

## 6.6 Gate G13

25 cases 全部可讀取且 ID 不重複。

Run All 能完成、取消、重跑。

Expected rejection case（Q15/Q17/Q25 等依 case 定義）不會因「沒有數字」被誤標 FAIL。

所有 FAIL 都有 FailureCode + traceId。

Phase 0 原有 quick examples 持續可用。

# 7. WP16 — Evidence Inspector

## 7.1 目的

將目前已有的 MDX Evidence 升級為 Progressive Evidence Disclosure 與可稽核工程 Trace。

## 7.2 三層 Evidence

| Level | 使用者看到什麼 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| L1 Conclusion | 答案 / KPI /簡短結論 | Result Dataset + grounded narrative |
| L2 Business Evidence | 排名、比較、driver、Expected vs Actual | Result Dataset / evaluator |
| L3 Technical Evidence | Metric/Dimension/Filters/Period/Validation/MDX/Execution/Data As Of | EvidenceTrace |

## 7.3 UI 必做

Ask 結果提供「查看證據」入口。

Benchmark Case Detail 直接嵌入 Expected vs Actual + EvidenceTrace。

MDX 預設折疊，避免一般畫面被技術內容淹沒。

Trace 顯示 Semantic Intent、Resolved Plan、Validation checks、Execution duration、row count。

提供 Copy Trace JSON（遮蔽 secret）供 Agent/debug 使用。

## 7.4 Gate G16

任取至少 Q01、Q03、Q04、Q11、Q15、Q16，各自能從 UI 追到完整 EvidenceTrace；技術 Trace 與實際執行一致，且不包含 API key / connection password / private chain-of-thought。

# 8. WP19 — Query Governance Hardening

## 8.1 Validator 順序

1. Schema validation
2. Metric exists
3. Dimension / breakdown exists
4. Member resolution complete
5. Period in supported range
6. Metric-dimension grain compatibility
7. Authorization ceiling
8. Sort/limit policy
9. Query cost / cardinality guard
10. Compile allowed

## 8.2 Budget Grain Hard Rule

FactBudget 只有 Time / Region / Product 粒度，沒有 Customer / Salesperson。以下 rule 是 Hard Gate：

| Metric | Allowed | Blocked |
| --- | --- | --- |
| Budget Sales | Time / Region / Product | Customer / Salesperson |
| Budget Achievement % | Time / Region / Product | Customer / Salesperson |
| Net Sales / Gross Profit / Gross Margin % | Time / Region / Product / Customer / Salesperson | 依 Cube semantic relationship |

若 Query Plan 要求 Budget Sales by Customer，回傳 structured `INVALID_GRAIN_COMBINATION`，不得依賴 SSAS unrelated dimension default behavior 產出重複數字。

## 8.3 Error Contract

{
  "code": "INVALID_GRAIN_COMBINATION",
  "message": "Budget Sales cannot be broken down by Customer.",
  "field": "breakdown",
  "recoverable": true,
  "suggestedAlternatives": ["Region", "Product", "Time"]
}

## 8.4 Query Cost Guard v1

預設 Top-N 最大值先限制為 50；UI 常用值 5/10/20。

無 limit 的高基數 Product/Customer/Salesperson breakdown 必須先評估 cardinality；必要時拒絕或要求 Top-N。

禁止 CrossJoin 任意展開多個高基數 hierarchy。

Timeout 沿用 Phase 0 SSAS adapter policy；超時回 normalized error。

Validator 不得依 LLM 自述「這個查詢應該安全」作為依據。

## 8.5 Gate G19

Budget + Customer/Salesperson 100% 被 deterministic 阻擋。

合法 Net Sales by Customer 可正常執行。

invalid metric/member/time range 被 structured error 捕捉。

所有 UI/Ask/Benchmark query 都會通過 Validator。

沒有任何新增 raw-MDX bypass endpoint。

# 9. WP18 — AI-ready Semantic Overlay v1

## 9.1 儲存形式

semantic/
├─ business_terms.yaml
├─ synonyms.yaml
├─ measures.yaml
├─ dimensions.yaml
├─ instructions.yaml
└─ verified_patterns.yaml

Phase 0.5 不做 Semantic Admin Console。Overlay 以 source-controlled YAML/JSON 管理；App 啟動時 load + validate，並輸出 semanticVersion。

## 9.2 Overlay 邊界

| 可以做 | 禁止做 |
| --- | --- |
| 「業績」「營收」「銷售額」→ Net Sales alias | 重新定義 Net Sales 計算公式 |
| 「毛率」→ Gross Margin % alias | 在 Overlay 自創 Cube 不存在的 KPI |
| Budget metric grain guard / preferred breakdown | 繞過 SSAS security |
| Verified question → expected semantic pattern | 把舊數字當長期 memory |
| Visualization hint | 硬編碼某個 LLM vendor prompt syntax 到 domain |

## 9.3 Loader / Validation

啟動時驗證 alias target 必須存在於 Metadata Catalog。

重複 alias 指向不同 canonical target 時 fail startup 或標記 semantic config error。

semanticVersion = file hash 或明確 version；每個 EvidenceTrace 記錄 semanticVersion。

修改 Overlay 後 Run All 25 Golden Questions，自動比較前一個 run。

## 9.4 Gate G18

至少 Q11「業績」、Q12「毛率」、Q13「達成」必須透過 Overlay 驗證成功；將這些 synonym 從 LLM prompt hard-code 移除或降低為 generic instruction，且 Run All 不退步。

# 10. WP14 — Explore Console

## 10.1 第一版功能 Freeze

| Control | Phase 0.5 支援 |
| --- | --- |
| Period | Month / Quarter / YTD 到可用月份 |
| Region | All / North / Central / South / East（受 authorization scope 限制） |
| Product | Product Group；必要時 Product |
| Metric | Phase 0 已認證 Measures |
| Compare | None / Previous Month / Previous Year / Budget |
| Top-N | 5 / 10 / 20；最大 50 |

## 10.2 Mouse-to-IR Rule

Explore controls 不得直接產 MDX。每次 Apply 產生 ResolvedQueryPlan，走同一 Validator / Compiler / Executor。

UI State
  Metric = Net Sales
  Breakdown = Product
  Period = 2026-07
  Region = South
  Compare = Previous Year
  Top = 5
       ↓
ResolvedQueryPlan
       ↓
Validator → MDX Compiler → SSAS

## 10.3 Ranking

Top-N 必須是 Query Intent，不得下載所有 rows 後只在 browser sort。MDX compiler / result pipeline 必須輸出排序後真正 top-N 結果。

## 10.4 Comparison

Comparison result 至少統一輸出 currentValue、comparisonValue、varianceAmount、variancePct（對 percentage metric 可另輸出 variancePoints）。Budget comparison 僅在 grain compatible 時可用。

## 10.5 Gate G14

用滑鼠重建 Q02/Q04/Q05/Q10 的 Query Plan，結果與文字 Ask / Golden Expected 一致。

Explore 變更任何 control 都能在 Evidence 查看 Resolved Plan。

非法 Budget + Customer/Salesperson 在 UI 可預防或由 Validator 明確拒絕。

沒有 browser-only ranking 造成 Expected 與 SSAS query semantic 不一致。

# 11. WP15 — Metadata Browser

## 11.1 顯示內容

Cube / Database identity

Measures：caption、canonical name、format、calculated/physical、allowed breakdowns

Dimensions / Hierarchies / Levels

Members（paged / searchable，不一次載入高基數全部）

Semantic aliases / business terms / verified patterns

Budget grain guard / query constraints

## 11.2 API

| Endpoint | 用途 |
| --- | --- |
| GET /api/metadata/cubes | 目前 Cube identity |
| GET /api/metadata/measures | Measure catalog + semantic overlay |
| GET /api/metadata/dimensions | Dimension/hierarchy catalog |
| GET /api/metadata/members?dimension=&q=&page= | Member search/paging |
| GET /api/metadata/semantic | Overlay version + aliases/rules（不含 secret） |

## 11.3 Gate G15

Metadata Browser 顯示內容必須直接來源於 Metadata Catalog + Semantic Overlay，不得手工在前端維護第二份 Measure/Dimension 清單；重新啟動 App 後仍與 Cube / overlay 一致。

# 12. WP17 — Authorization Simulator

## 12.1 定位

這是 Home Lab 的 Authorization Test Harness，不是正式 Authentication / SSO。UI 必須標示 Simulation / Lab Mode，避免誤認為已完成企業 IAM。

## 12.2 Persona Contract

| Persona | Region Scope | 用途 |
| --- | --- | --- |
| BI_Admin | * | 完整測試 / baseline |
| North_Manager | North | 區域權限測試 |
| South_Manager | South | Q16 security case |
| Business_User | 依 config 指定單一或有限 scope | 一般 restricted persona |

## 12.3 Authority Ceiling

Authorization Context 必須在 Query Validation / compilation 之前生效。LLM 看到使用者問「全公司」不能提高 scope。若 policy 採 scope constrain，plan 應被限制到 permitted region；若 policy 採 explicit deny，回 AUTHORIZATION_ERROR。Phase 0.5 必須選定並固定一種行為，Q16 Expected 即為 authority。

Hard Rule：不得把 persona scope 只做前端 filter。直接呼叫 API 或修改 request 也必須無法越權。

## 12.4 Gate G17

Q16 以 South_Manager 反覆執行皆符合 Expected security behavior。

前端切換 persona 只改 Authorization Context，不改 semantic aliases。

直接呼叫 backend API 嘗試 Region=North + South_Manager 必須被限制/拒絕。

BI_Admin baseline results 與先前 Golden expected 不變。

# 13. WP20 — Diagnostics & Regression

## 13.1 Health Dashboard

| Component | 最小檢查 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| App API | /health/live | Healthy / Unhealthy |
| SQL Server | 可執行 lightweight SELECT / connection | Healthy / Degraded / Unhealthy |
| SSAS | Cube connection + lightweight metadata/query | Healthy / Degraded / Unhealthy |
| Synthetic Sales BI Cube | Cube exists / queryable | Healthy / Unhealthy |
| LLM Provider | optional lightweight capability/last successful call | Healthy / Degraded / Unknown |
| Semantic Overlay | loaded + schema valid + version | Healthy / Invalid |
| Benchmark Store | SQLite read/write | Healthy / Unhealthy |

## 13.2 Operational Metrics

Last query duration / p50 / p95（Lab window）

Last LLM duration / failures

Benchmark latest run score + regression delta

Recent normalized errors

Current Cube/database/semanticVersion/model provider/model id（非 secret）

## 13.3 Regression Rule

任何修改 Query Compiler、Semantic Overlay、Model Adapter、Member Resolver、Authorization Policy 後，都必須至少執行受影響 cases；merge / completion 前執行 Run All 25。Latest Run 若比 Current Accepted Baseline 出現新的 critical regression，不得標完成。

## 13.4 Gate G20 / Phase 0.5 EXIT

Diagnostics 頁面可辨識 SQL / SSAS / Cube / LLM / Overlay / Benchmark Store。

最近錯誤可依 FailureCode / component 搜尋。

Run All 25 可由 Diagnostics 或 Benchmark 頁啟動並看到 regression delta。

所有 G13/G16/G19/G18/G14/G15/G17 已 PASS。

Phase 0 original happy path 未退化。

# 14. Golden Questions — Phase 0.5 全量驗證矩陣

| ID | Category | Question |
| --- | --- | --- |
| Q01 | lookup | 2026 年 7 月營收多少？ |
| Q02 | breakdown | 2026 年 7 月各區營收如何？ |
| Q03 | compare | 南區 2026 年 7 月營收跟去年同期比較？ |
| Q04 | ranking | 2026 年 7 月營收前五名產品？ |
| Q05 | kpi | 北區 2026 年 8 月預算達成率多少？ |
| Q06 | compare | 2026 Q2 毛利率跟去年同期差多少？ |
| Q07 | contribution | 為什麼南區 2026 年 7 月營收下降？先看客戶貢獻。 |
| Q08 | contribution | 南區 2026 年 7 月哪個產品群拖累營收最多？ |
| Q09 | ranking | 中區 2026 年 3 月最大客戶是誰？ |
| Q10 | compare | 東區 2026 年 6 月毛利率比 5 月怎麼樣？ |
| Q11 | semantic_synonym | 南區七月業績多少？ |
| Q12 | semantic_synonym | 南區七月毛率是多少？ |
| Q13 | semantic_synonym | 北區八月達成多少？ |
| Q14 | follow_up | 前一題是「2026 YTD 各區營收」，接著問「南區呢？」 |
| Q15 | invalid_metric | 庫存周轉率多少？ |
| Q16 | security | 以 South_Manager 身分詢問「全公司 2026 年 7 月營收多少？」 |
| Q17 | out_of_range | 2027 年 1 月營收多少？ |
| Q18 | ranking | 2026 YTD 到 8 月業績最高的業務是誰？ |
| Q19 | analysis_path | 2026 年 7 月南區營收下降，客戶與產品群兩個角度哪個能解釋最大負向貢獻？ |
| Q20 | visualization | 把 2026 年 7 月各區營收顯示成適合主管看的圖。 |
| Q21 | diagnostic | 2026 Q2 毛利率下降是因為營收下降還是成本上升？ |
| Q22 | diagnostic | 中區三月怎麼突然變好？ |
| Q23 | mix_analysis | 東區六月營收看起來沒有大跌，為什麼毛利率變差？ |
| Q24 | semantic_disambiguation | 「毛利」和「毛利率」是一樣的指標嗎？ |
| Q25 | ambiguous_business_question | 七月表現怎麼樣？ |

## 14.1 分類預期

| Category | Phase 0.5 驗證重點 |
| --- | --- |
| lookup / breakdown / ranking / kpi | Result correctness + Query IR |
| compare | period/comparison contract + variance |
| contribution / diagnostic / mix_analysis / analysis_path | Phase 0.5 先驗證 query/evidence 能力；Full Analytical Agent 可標 Not Yet Supported，但不得捏造答案 |
| semantic_synonym / semantic_disambiguation | Semantic Overlay / clarification |
| follow_up | 若 Phase 0 尚無 Active Context，可標 Deferred to Phase 1；不得硬猜前題 |
| invalid_metric / out_of_range | Expected rejection |
| security | Authorization Simulator |
| visualization | VisualizationSpec validity / suitability |
| ambiguous_business_question | Clarification / bounded interpretation；不得任意選 KPI |

重要：Run All 的「PASS」不代表每題都一定要回一個數字。對 invalid / ambiguous / future-phase capability，符合 Expected rejection / clarification / Not Supported contract 也應視為 PASS。

# 14A. WP21 — 12 頁式 Card Layout 決策視圖與 v1.3.1 視覺設計規範落地指南

在完成基礎探索工作台後，系統進一步以《BI Dashboard View Design Specification v1.3.1》建立高資訊密度、三層式架構（Tier 1 What → Tier 2 Why → Tier 3 What next）之 12 頁式 Card Layout 決策視圖。以下為各視圖之完整開發與驗收規格：

| 視圖代碼與名稱 | 核心商業問題與三層式設計重點 | 關鍵算術與視覺誠實性護欄 (Guardrails) |
| --- | --- | --- |
| D00 決策首頁 (Decision Home) | 全公司淨銷售額、毛利、加權毛利率、淨銷量與不重複訂單數總覽，提供快速導覽至各診斷視圖。 | 毛利率必須由 `GrossProfitUSD / NetSalesUSD` 加權計算；所有 KPI 卡隨全域切片器即時連動。 |
| D01 銷售總覽 (Executive Sales) | 月度淨銷售額（長條）與加權毛利率（折線）雙軸趨勢，搭配 10 大廠區（Plant）排行與營運公司明細。 | 長條圖零軸起算；雙軸單位清楚標示（USD vs. GM%）。 |
| D02 銷售動能 (Sales Momentum) | 當月與去年同期（YoY）銷售動能比較、月度趨勢與成本中心表現。 | 前期為 0 或歷史月不足時，YoY 顯示 `N/A`，不外推預測。 |
| D04 產品組合 (Product Mix) | 產品類別（Category）與產品（Product）之淨銷售額、銷量（KG）與毛利結構。 | 佔比計算以當前篩選範圍之總淨銷售額為分母。 |
| D06 客戶貢獻 (Customer Contribution) | 客戶淨銷售額、毛利額、平均銷售單價（ASP）與不重複訂單排行。 | 支援下鑽（`/api/drilldown`）與跨維度穿透分析。 |
| D08 獲利品質 (Profitability Quality) | 剖析毛利率結構、退貨行數、折讓行數與負毛利行數（`Negative Margin Line Count`）。 | 【非加總防呆】`OrderCount` 為 Cube 目標粒度之不重複計數，嚴禁將各月份或子群組訂單數直接相加。 |
| D11 客戶集中度 (Customer Concentration) | 檢視客戶營收集中度（CR5、HHI 赫芬達爾指數）與帕累託累積貢獻曲線。 | 【v1.3.1 必備】累積佔比折線（0–100%）必須繪製明確的 **80% 參考基準線（`markLine`）**；若總淨銷售額 ≤ 0 或含負值客戶，標示 `invalid_population` 並停用累積折線。 |
| D13 業務員實績 (Salesperson Actuals) | 業務員（Salesperson）之淨銷售額、毛利額、加權毛利率、退貨率與訂單實績排行。 | 僅呈現實績（Actuals），因 Cube 無業務員配額（Quota）欄位，嚴禁偽造目標達成率。 |
| D14 產品營收與毛利矩陣 (Product Portfolio) | 以產品營收中位數（Revenue Median）與全體加權毛利率（Weighted Margin）建構四象限組合矩陣。 | 明確標示為內部實績中位數與加權毛利率基準，非外部市場 BCG 分類。 |
| D15 累計與滾動銷售 (Rolling Sales) | 呈現 YTD（年初至今）、R3M（近 3 月滾動）、R12M（近 12 月滾動）之銷售走勢。 | 當滾動視窗超出資料涵蓋範圍（`202401..202609`）時回傳 `null`，絕不以 0 填補或外推。 |
| D16 成長貢獻 (Growth Contribution) | 比較當期與去年同期產品銷售變化，以瀑布圖（Waterfall）拆解正向成長與負向衰退貢獻。 | 【v1.3.1 必備】必須渲染「**算術對帳卡（Arithmetic Reconciliation Card）**」，並列顯示：`前期基準 + 正向成長合計 + 負向衰退合計 + 其他彙整項 = 本期實際`，且驗證 `對帳差額 Diff = 0`。 |
| D18 銷售觀察 (Sales Observations) | 監控負毛利明細行（`negativeMarginLineCount`）、全退／部分退貨與折讓觀察指標，以及客戶異常明細。 | 【v1.3.1 必備】提供即時「**客戶名稱／代碼關鍵字搜尋框**」、單鍵清除搜尋，以及醒目的「**負毛利客戶數與負毛利行數警示標籤（Negative Margin Badge）**」。 |
| D07 AI 銷售分析工作區 (Sales AI Workspace) | 透過受治理之 OpenAI Responses API Structured Output (`sales_ai_analysis` JSON Schema) 產出觀察、算術貢獻、假設與證據。 | 僅在後端設定有效 `OPENAI_API_KEY` 與 `OPENAI_MODEL` 時顯示於導覽列；未設定時自動隱藏，並具備每 IP 每分鐘 5 次、每日 100 次之速率限制。 |
| D03, D05, D09, D10, D12, D17 (不支援視圖之嚴格隱藏) | 通路分析、退貨原因碼、報價轉訂單、目標配額達成、庫存與帳款風險等 6 頁。 | 因 `JDE_SALES_CUBE_20261020` 不含上述維度／量值，系統在後端 `HIDDEN_PAGES` 與前端導覽列中嚴格隱藏並攔截，嚴禁以假資料渲染。 |

全域切片器（O01 / O03）與三層自動化驗證門檻（Gate G21） 1. 全域切片器（SlicerBar）必須支援：快速期間預設集（近 3 月／近 6 月／近 12 月／YTD／全部）、已選條件膠囊標籤（Filter Chips）之「單一條件獨立移除按鈕（×）」以及「一鍵重設全部（Reset All）」。 2. 每次建置與發佈前必須通過三層驗證閘門： • Gate 1 — SQL ↔ SSAS MDX 實況對帳（`verify-live-cube.mjs`）：42/42 檢查點全數通過。 • Gate 2 — 單元與組件邏輯測試（`vitest`）：48/48 測試案例全數通過。 • Gate 3 — 靜態 TSX 語意與誠實性掃描（`verify-card-semantics.cjs`）：26/26 規則全數通過（0 假資料、0 未加權比率平均、0 非加總訂單誤加）。

# 15. Frontend Implementation Contract

## 15.1 Navigation

AI Powered BI Lab
[Ask] [Benchmark] [Explore] [Metadata] [Evidence] [Diagnostics]
                                         [Persona: BI_Admin ▼]

沿用現有 React + TypeScript + ECharts；若 Phase 0 已有 UI framework 則延續。新增 Ant Design / TanStack Table 時僅用於 application shell / data table，不改寫 Chart Engine。

## 15.2 State Rule

Server state（benchmark runs、metadata、trace history）使用 API 作 authority。

Query Plan 在送出前可有 UI draft，但 server 必須重新 validate。

不要在不同頁面各維護一份 Measure/Dimension enum。

Ask / Explore / Benchmark 的 result rendering 盡量共用 ResultView / EvidenceView 元件。

## 15.3 Accessibility / UX 基線

所有 icon-only action 有 aria-label / tooltip。

PASS/FAIL 不只靠顏色，必須有文字/圖示。

表格長列表支援 keyboard focus / pagination。

MDX/JSON 技術內容預設折疊並可 copy。

View Mode 不出現 drag/resize controls。

# 16. Backend Module Boundary

src/
├─ Api/
├─ Application/
│   ├─ Ask/
│   ├─ Benchmark/
│   ├─ Evidence/
│   ├─ Explore/
│   └─ Diagnostics/
├─ Domain/
│   ├─ Semantic/
│   ├─ Query/
│   ├─ Authorization/
│   └─ Evaluation/
├─ Infrastructure/
│   ├─ Ssas/
│   ├─ Sqlite/
│   ├─ SemanticOverlay/
│   └─ ModelGateway/
└─ Contracts/

實際 repository 若已採不同 Clean Architecture / feature-folder style，保留現有慣例；重點是 dependency direction：Domain/Contracts 不依賴特定 LLM SDK、ECharts 或 SSAS UI。

# 17. Testing Strategy

## 17.1 Unit Tests

Query Validator：metric/dimension/member/time/grain/auth/limit。

MDX Compiler：ranking/compare/filter/top-N deterministic snapshots。

Semantic Overlay loader：alias collision / missing target / version。

Expected/Actual Comparator：currency/percentage/ranking/rejection。

Authorization Context：scope intersection / forbidden region。

## 17.2 Integration Tests

SSAS real Cube：至少 Q01/Q02/Q03/Q04/Q05/Q10/Q11。

Benchmark persistence：create run → case results → summary。

Metadata catalog + overlay merge。

API error normalization。

## 17.3 E2E Tests

Benchmark Run All（可用 mock LLM 做 deterministic pipeline test + selected real LLM smoke test）。

Explore mouse→IR→MDX→result。

South_Manager security test。

Evidence drawer/page displays same traceId as backend。

Diagnostics detects a deliberately stopped dependency in a controlled test, then recovers。

# 18. Stop / Escalation Conditions

| 情況 | Agent 必須做什麼 |
| --- | --- |
| Phase 0 baseline row count / Cube unhealthy | 停止 Phase 0.5，回報 Phase 0 regression |
| Golden expected 與 dataset package 自相矛盾 | 不得自行改 Expected；提出 evidence + discrepancy |
| 需要改 Cube Measure / Calculation 才能讓 case PASS | 停止，提出 architecture change request |
| Budget grain 需要 Customer/Salesperson | 不得放寬；維持 INVALID_GRAIN_COMBINATION |
| LLM 常輸出 schema-invalid JSON | 修 Model Adapter / structured output；不得讓 downstream 猜測 repair material fields |
| Provider-specific API 必須進入 Domain 才能做功能 | 停止並擴 ModelGateway contract |
| Security case 只能靠前端限制才 PASS | Gate FAIL；修 backend authorization |
| 需要建立第二條直接 MDX 路徑 | 禁止；擴 canonical IR / compiler |
| Run All 發生新 critical regression | 不得標 WP complete |

# 19. Build / Reuse / Do Not Build

| 能力 | 決策 |
| --- | --- |
| Benchmark Runner / Evaluator | Build |
| EvidenceTrace / Error Taxonomy | Build |
| Semantic Query IR / Validator | Build / harden existing |
| Semantic Overlay | Build thin; YAML/JSON + loader |
| Explore interaction logic | Build |
| Metadata Browser | Build UI over existing catalog |
| Authorization Simulator | Build lab-only |
| Diagnostics | Build thin |
| SSAS / ADOMD.NET | Reuse existing Phase 0 adapter |
| ECharts | Reuse |
| UI Component Library | Reuse existing / Ant Design if already selected |
| Table Engine | Reuse existing / TanStack Table where justified |
| LLM Gateway | Reuse existing abstraction; do not build full AI gateway platform |
| New BI database / Cube | DO NOT BUILD |
| IAM Platform | DO NOT BUILD |
| Dashboard Designer | DO NOT BUILD in Phase 0.5 |

# 20. Required Deliverables

可執行 Phase 0.5 source code。

Benchmark Console + 25 Golden case runner。

Benchmark persistence / migration（若新增 SQLite）。

Evidence Inspector + normalized trace contract。

Query Validator hardening + Budget grain tests。

Semantic Overlay files + schema/loader/validation。

Explore Console + mouse-to-IR tests。

Metadata Browser。

Authorization Simulator + Q16 security test。

Diagnostics page / health endpoints / recent errors。

Automated unit/integration/E2E test results。

Latest Run All 25 report。

Completion Report（依附錄模板）。

# 21. Coding Agent 施工 Checklist

☐ 讀取上位 Project Plan、Phase 0 Work Spec、Dataset Package、現有 repo。

☐ 執行 Phase 0 smoke test；確認資料/Cube/API/UI healthy。

☐ 建立 branch / working checkpoint；不得直接破壞 Current Accepted Baseline。

☐ WP13 Benchmark Console（第 6 節） → G13。

☐ WP16 Evidence Inspector（第 7 節） → G16。

☐ WP19 Query Governance Hardening（第 8 節） → G19。

☐ WP18 Semantic Overlay → G18。

☐ WP14 Explore Console（第 10 節） → G14。

☐ WP15 Metadata Browser（第 11 節） → G15。

☐ WP17 Authorization Simulator（第 12 節） → G17。

☐ WP20 Diagnostics & Regression（第 13 節） → G20。

☐ 執行全部 Unit / Integration / E2E tests。

☐ Run All 25；保存結果與 regression delta。

☐ 執行 Phase 0 original happy-path regression。

☐ 產生 Completion Report，列出未解風險 / deferred cases。

# 附錄 A — API Minimum Contract Map

| Area | Minimum Endpoints |
| --- | --- |
| Ask | POST /api/ask（沿用 Phase 0） |
| Benchmark | GET /cases；POST /run；GET /runs/{id}；GET /results；POST /cancel |
| Evidence | GET /api/evidence/{traceId}；GET /api/evidence/recent |
| Explore | POST /api/query/plan-or-execute（可沿用既有 Query service；不得另造 bypass） |
| Metadata | GET /api/metadata/cubes¦measures¦dimensions¦members¦semantic |
| Authorization | GET/POST lab persona context（lab only；正式環境禁用） |
| Diagnostics | GET /health/live；GET /health/ready；GET /api/diagnostics/summary；GET /errors |

# 附錄 B — Acceptance Evidence Mapping

| Gate | 必須留下的 Evidence |
| --- | --- |
| G13 | Run All summary、至少 1 PASS/FAIL/rejection case detail、DB records |
| G16 | 6 題完整 EvidenceTrace + no-secret verification |
| G19 | Validator unit tests、illegal Budget grain proof、no bypass search |
| G18 | Overlay version、alias tests、Run All before/after regression |
| G14 | Ask vs Mouse plan/result equivalence screenshots/logs |
| G15 | Metadata catalog/overlay consistency proof |
| G17 | South_Manager direct API bypass attempt blocked/constrained |
| G20 | Health summary、recent errors、final Run All 25、Phase 0 regression |

# 附錄 C — Completion Report Template

# Phase 0.5 Completion Report

## 1. Build / Commit
- Branch:
- Commit:
- Date:

## 2. Environment
- SQL Server:
- SSAS Cube: Synthetic Sales BI
- Dataset row counts verified: Yes/No
- LLM Provider / Model (no secret):
- semanticVersion:

## 3. Gate Results
- G13 Benchmark: PASS/FAIL
- G16 Evidence: PASS/FAIL
- G19 Governance: PASS/FAIL
- G18 Semantic Overlay: PASS/FAIL
- G14 Explore: PASS/FAIL
- G15 Metadata: PASS/FAIL
- G17 Authorization: PASS/FAIL
- G20 Diagnostics: PASS/FAIL

## 4. Golden Benchmark
- Total: 25
- PASS:
- FAIL:
- Expected Rejection PASS:
- Deferred / Not Yet Supported:
- Regression vs baseline:

## 5. Automated Tests
- Unit:
- Integration:
- E2E:

## 6. Known Issues / Risks
...

## 7. Deferred Scope
Voice / SSO / Analytical Agent / Dashboard Designer / etc.

## 8. Recommendation
Ready / Not Ready for Phase 1

# 附錄 D — Phase 0.5 Final Acceptance Statement

Phase 0.5 只有在下列敘述成立時才可宣告完成：

Acceptance Statement：AI Powered BI Home Lab 已從單一 Happy-path Demo 升級為可重複 Benchmark、可追溯 Evidence、具 Query Governance、Semantic Overlay、Mouse Explore、Metadata、Authorization Simulation 與 Diagnostics 的 Engineering Workbench；所有互動共享同一 Semantic Query / Validation / MDX pipeline，且 25 題 Golden Questions 可形成可持續 regression baseline。