AI Powered BI

Phase 0 Home Lab

完整實作工作說明書／Coding Agent 施工規格

v2.0 — FULL Cumulative（已修正 17 題 Golden 門檻、移除 AdventureWorks 強制阻塞、補充 JDE Cube 與網路規範）

Microsoft 官方 Adventure Works 基準 → SyntheticSalesBI → SSAS Multidimensional Cube
→ MDX Ground Truth → ADOMD.NET → Semantic Intent / Query IR → LLM → React / ECharts

文件日期：2026 年 10 月 21 日（初版：2026 年 8 月 14 日）
文件狀態：Phase 0 Execution Authority

# 文件控制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | AI Powered BI Phase 0 Home Lab 完整實作工作說明書／Coding Agent 施工規格 |
| 版本 | v2.0 — FULL Cumulative（已修正 17 題 Golden 門檻、移除 AdventureWorks 強制阻塞、補充 JDE Cube 與網路規範） |
| 日期 | 2026-10-21 |
| 上位 Authority | AI Powered BI 專案計畫書 v2.0 — FULL Cumulative（已修正 17 題 Golden 門檻、移除 AdventureWorks 強制阻塞、補充 JDE Cube 與網路規範） Baseline |
| 資料 Authority | Synthetic Sales BI Benchmark Dataset v2.0 + evaluation expected results |
| 執行範圍 | Home Lab Phase 0 Revalidation；從 Microsoft 官方 Cube 基準至 AI + ECharts vertical slice。 |
| 不包含 | 正式 Production、公司真實資料、完整 SSO、Voice、Phase 1 security acceptance、Phase 3 analytical agent。 |

Authority / Conflict Rule Project Plan 管專案方向；本文件管理 Phase 0 施工；Synthetic Dataset v2.0 管資料與 Ground Truth。若三者衝突，Coding Agent 不得自行推翻上位 Authority，必須停止並記錄衝突。

# 版本修訂紀錄與 v2.0 勘誤暨增補說明

| 版本 | 日期 | 修訂項目 | 詳細修正與增補內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-14 | 初版規格 | 建立 Home Lab Phase 0 施工規格初版。 |
| v2.0 | 2026-10-21 | 勘誤與實務增補 | 1. 【修正錯誤】修正 v1.0 第 4 節 WP11 與第 21 節步驟 14 誤寫為「16 題」之前後矛盾，全文件統一為「17 題 Phase 0 Required Golden Questions」（Q01–Q06, Q09–Q13, Q15, Q17, Q18, Q20, Q24, Q25），連同 6 題 Deferred（Q07, Q08, Q14, Q19, Q21, Q22）與 2 題 Expected Rejection（Q16, Q23）共 25 題。 2. 【刪除不適用】移除 WP2 對外部下載 `AdventureWorksDW2019.bak` 之強制阻塞依賴，改為選用；開發環境可直接以自包含之 `SyntheticSalesBI` 或 `JDE_CUBE_SYNTHETIC_20261020` 進行端到端 SSAS Multidimensional 驗證。 3. 【修正錯誤】移除預設使用 `5150` 埠之假設（Windows 常因 WinNAT 排除區間 `5141–5240` 導致綁定失敗），改採 `5080`/`5173` 或 `55150`/`55154`。 4. 【補充完整】新增 Windows 防火牆對 `nvm-windows` 符號連結（Symlink）之真實執行檔路徑解析規範、PowerShell `-File` 呼叫 ADOMD.NET 規範，以及 SIP2 `JDE_SALES_CUBE_20261020` 實務驗證資料集基線。 |

# 0. Coding Agent 執行契約

嚴格依 WP0 → WP12 順序施工。每一個 Gate 必須有可重現 Evidence；前一 Gate 未 PASS，不得開始下一工作包。

不得連線公司正式／現役伺服器，不得匯入真實公司資料；Home Lab 僅使用 Microsoft Adventure Works 與 Synthetic Sales BI v2.0。

不得使用 Docker 取代 SSAS Multidimensional。Home Lab 採 Windows 原生 SQL Server 2022 Developer + SSAS Multidimensional。

不得讓 LLM 產生或直接執行原始 MDX；LLM 只可輸出 SemanticIntentDraft，之後必須經 deterministic Resolver → Policy Validator → MDX Compiler。

不得修改 Synthetic Sales BI v2.0 的 Seed、Business Events、CSV 或 Expected Answers 來「讓測試通過」。若測試失敗，修程式／Cube；不得改 Ground Truth。

不得在 source control 提交 API key、密碼、連線秘密、.user、bin/obj、node_modules；Secrets 使用 User Secrets／環境變數。

不得自行擴大 Phase 0：Voice、SSO、Proactive Insight、Analytical Agent、完整 Dashboard Designer 均延期。

若安裝畫面、SSAS server mode、provider、套件 API 與本文件明顯不一致，Agent 應 STOP + 輸出差異，不得猜測後繼續。

所有 dependency 第一次成功後立即鎖版：NuGet packages.lock.json、npm package-lock.json；後續使用 locked restore / npm ci。

最重要 Hard Stop Microsoft 官方 Adventure Works Cube + MDX 未 PASS 前，不 debug AI；Synthetic Cube + Ground Truth MDX 未 PASS 前，不寫 LLM / React。這是整份規格最重要的 fault-isolation 原則。

# 1. 目標與 Phase 0 成功定義

本次不是正式 Product V1 開發，而是在家中用可控資料重新驗證專案計畫的核心可行性。成功時必須完成下列鏈路：

Microsoft AdventureWorksDW2019 ↓ Microsoft Adventure Works Multidimensional Cube ↓ official baseline PASS SyntheticSalesBI relational database ↓ Synthetic Sales BI SSAS Multidimensional Cube ↓ ground truth PASS .NET 8 + ADOMD.NET ↓ Cube metadata / member resolution ↓ LLM → SemanticIntentDraft (NO MDX) ↓ Resolver → Policy Validator → ResolvedQueryPlan ↓ Deterministic MDX Compiler ↓ SSAS result ↓ VisualizationSpec ↓ React + ECharts

## Phase 0 最終 Gate（P0-GATE）

官方 Adventure Works cube 可以 deploy / process / MDX query。

SyntheticSalesBI relational row counts 與 5 個 Business Events ground truth 正確。

Synthetic Sales BI cube 可 process，核心 MDX 與 expected results 一致。

.NET 8 透過 Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient 可查 metadata 與執行 MDX。

17 題 Phase 0 Golden Questions 的 Semantic / Result / Failure Behavior 全部通過設定門檻。

自然語言問題可以輸出受 Schema 約束的 SemanticIntentDraft；不得包含 MDX。

MDX 由 deterministic compiler 產生；不接受瀏覽器／LLM 任意 raw MDX。

Frontend 可顯示 KPI / bar / line / table 與 Evidence Level 3 基本 Trace。

# 2. 固定技術基線

| 類別 | Phase 0 Baseline | 規則 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 11 x64 | 原生 Home Lab；不使用 VM / Docker 承載 SSAS。 |
| SQL | SQL Server 2022 Developer | 非 Production；Database Engine + Analysis Services。 |
| SSAS Mode | Multidimensional and Data Mining Mode | 若裝成 Tabular，視為 Gate Failure，重建／新增 Multidimensional instance。 |
| 管理工具 | SSMS + Visual Studio 2022 + Analysis Services Projects | SSMS 與設計工具分開安裝。 |
| Official baseline | AdventureWorksDW2019 + official multidimensional tutorial projects | 保持官方 tutorial 名稱／行為，優先排除環境問題。 |
| Benchmark DB | SyntheticSalesBI | 使用已交付 v2.0 package，禁止混入公司資料。 |
| Backend | .NET 8 Web API | Phase 0 不升級框架；若未來升版需 Human Decision。 |
| ADOMD.NET | Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient 19.114.8 | 以 NuGet multi-runtime package；建立 packages.lock.json。 |
| Frontend | React + TypeScript + ECharts | Vite 建置；第一次成功後 commit package-lock.json。 |
| LLM | IModelGateway + 一個 OpenAI-compatible adapter | 上層不依賴 vendor SDK；Phase 0 不做 multi-provider failover。 |

# 3. 目錄、輸入與交付物

C:\AI-BI-Lab\ ├─ vendor\ │ └─ adventureworks\ ├─ benchmark\ │ └─ Synthetic_Sales_BI_Benchmark_Dataset_v2.0\ ├─ ssas\ │ └─ SyntheticSalesBI.Ssas\ ├─ src\ │ ├─ backend\ │ └─ frontend\ ├─ evaluation\ ├─ evidence\ │ ├─ WP0\ │ ├─ WP1\ │ └─ ...\ └─ logs

## 既有輸入檔

| 輸入 | 用途 |
| --- | --- |
| AI_Powered_BI_Project_Plan_v2.0_FULL_Cumulative_Baseline.docx | 上位專案 Authority。 |
| Synthetic_Sales_BI_Benchmark_Dataset_v2.0_FULL_Package.zip | CSV、SQL、semantic spec、Golden Questions、Ground Truth。 |
| AI_Powered_BI_Phase0_Implementation_Support_Package_v2.0.zip | 本次附加 JSON Schema、MDX examples、config example、prereq script。 |
| Microsoft AdventureWorksDW2019.bak | 官方 relational baseline。 |
| adventure-works-multidimensional-tutorial-projects.zip | 官方 SSAS Multidimensional baseline project。 |

# 4. Work Package / Gate 總覽

| WP | 工作 | Gate / 主要 Evidence |
| --- | --- | --- |
| WP0 | Preflight / 安全基線 | OS、service、tool、path、authority 檢查。 |
| WP1 | SQL Server + SSAS + Tools | DB Engine / SSAS 可由 SSMS 連線；SSAS=Multidimensional。 |
| WP2 | Microsoft Adventure Works baseline | 官方 Cube deploy/process + MDX PASS。 |
| WP3 | Synthetic relational load | row counts + SQL Ground Truth PASS。 |
| WP4 | Synthetic Sales BI Cube Build | dimensions / measure groups / calculations / process PASS。 |
| WP5 | Synthetic MDX Ground Truth | Q01/Q02/Q03/Q05/Q06 等 MDX 對應 expected。 |
| WP6 | .NET Solution + ADOMD.NET | metadata/query smoke tests PASS。 |
| WP7 | Metadata Catalog + Member Resolver | canonical names / unique names 可 deterministic resolve。 |
| WP8 | Semantic Intent + Query IR + Validator + Compiler | 無 raw MDX；unit/snapshot tests PASS。 |
| WP9 | Model Gateway Adapter | 自然語言 → valid SemanticIntentDraft。 |
| WP10 | End-to-End API | /api/ask 回傳 result + spec + evidence。 |
| WP11 | React + ECharts | 17 題 Phase 0 Required Golden Questions（加計 6 題 Deferred 與 2 題 Expected Rejection 共 25 題）可互動展示。 |
| WP12 | Evaluation + Final Gate | Golden runner、report、known limitations、handoff。 |

# 5. WP0 — Preflight / 安全與環境確認

建立 C:\AI-BI-Lab 目錄樹，將 Synthetic package 解壓到 benchmark 子目錄。不得直接修改原 ZIP。

執行 support package 的 scripts/verify_prereqs.ps1。若 MSSQLSERVER / MSSQLServerOLAPService 尚未安裝，這一步只記錄缺項，不視為錯誤。

確認 Windows 使用者具有本機 Administrator 權限，可完成 SQL Server / SSAS 安裝。

確認本機沒有需要保護的既有 Production SQL/SSAS instance。若已有同名 default instance，STOP；不得覆蓋，需改採 named lab instance並更新本文件變數。

確認 Git repository 不包含任何公司資料或 credential。建立 .gitignore。

# Suggested .gitignore **/bin/ **/obj/ **/.vs/ **/node_modules/ **/.env **/appsettings.*.local.json *.user *.suo secrets/ logs/

WP0 PASS 能明確回答：這台機器上的 Database Engine / SSAS instance 名稱是什麼、實際 service account 是什麼、是否為 Multidimensional、所有資料均為 synthetic / Microsoft sample。

# 6. WP1 — SQL Server 2022 Developer + SSAS Multidimensional

## 6.1 Human-assisted install

從 Microsoft 官方 SQL Server download page 取得 SQL Server 2022 Developer。選 New SQL Server stand-alone installation。

Feature Selection 只需 Database Engine Services + Analysis Services；Phase 0 不先裝 SSIS / SSRS / ML Services。

若無既有 instance，Database Engine 採 default instance MSSQLSERVER；Authentication 使用 Windows Authentication；Add Current User。

Analysis Services Configuration 必須選 Multidimensional and Data Mining Mode；Add Current User 為 SSAS administrator。

安裝 SSMS；分別以 Server type=Database Engine / Analysis Services 連 localhost。

安裝 Visual Studio 2022 與 Analysis Services Projects extension；確認能建立 Analysis Services Multidimensional project。

PowerShell：記錄實際服務帳號

Get-CimInstance Win32_Service ¦ Where-Object { $_.Name -in @('MSSQLSERVER','MSSQLServerOLAPService') } ¦ Select-Object Name, State, StartName

STOP 若 SSAS 是 Tabular mode，不得嘗試用它完成本規格。SSAS instance 的 mode 是安裝級設定；Phase 0 必須使用 Multidimensional instance。

# 7. WP2 — Microsoft Adventure Works 官方基準（選用參考／可由 SyntheticSalesBI 或 JDE Cube 直接取代）

下載 AdventureWorksDW2019.bak；Restore 成 AdventureWorksDW2019。Microsoft tutorial 以此名稱為基準。

找出 SSAS service account。若為 default virtual account，通常是 NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService；但必須以實機查到的 StartName 為準。

在 AdventureWorksDW2019 建立該 service account 的 login/user，授與 db_datareader。

下載並解壓 adventure-works-multidimensional-tutorial-projects.zip 到短路徑，例如 C:\AI-BI-Lab\vendor\adventureworks。

開 Lesson 10 Complete 的 Analysis Services Tutorial.sln；確認 Data Source 指向 localhost / AdventureWorksDW2019，Deployment Server=localhost。

Build + Deploy + Process。SSMS/Analysis Services 應看到 Analysis Services Tutorial。

用 Cube Browser 或 MDX query 取得非空結果；將 screenshot / MDX / result 存入 evidence/WP2。

官方基準 MDX（若 sample 物件 caption 有版本差異，以實際官方 project 為準）

SELECT { [Measures].[Internet Sales Count], [Measures].[Internet Sales-Sales Amount] } ON COLUMNS, { [Product].[Product Line].[Product Line].MEMBERS } ON ROWS FROM [Analysis Services Tutorial] WHERE [Sales Territory].[Sales Territory Country].[Australia]

WP2 PASS 官方 relational source → SSAS multidimensional project → process → MDX 完整成立。若這一 Gate 未通過，後續不得建立 Synthetic Cube。

# 8. WP3 — SyntheticSalesBI Relational Database

解壓 Synthetic Sales BI Benchmark Dataset v2.0 到 C:\AI-BI-Lab\benchmark。

執行 sql/01_create_schema.sql。此腳本會建立 SyntheticSalesBI 並重建 benchmark tables；只可對 Home Lab 使用。

Primary load path：修改 sql/03_bulk_load_template.sql 的 @Root 至實際 data 目錄並執行。若 SQL service account 無檔案讀權限，授與該資料夾 read；若仍受限，改用 SSMS Import Flat File / Import Data Wizard。

依 FK 順序載入 DimDate → DimRegion → DimProduct → DimCustomer → DimSalesperson → FactSales → FactBudget。

執行 sql/02_validation_views.sql，再執行 sql/04_ground_truth_checks.sql。

把 row counts 與 event results 匯出到 evidence/WP3。

| Table | Expected rows |
| --- | --- |
| DimDate | 24 |
| DimRegion | 4 |
| DimProduct | 40 |
| DimCustomer | 160 |
| DimSalesperson | 20 |
| FactSales | 153,600 |
| FactBudget | 3,840 |

Benchmark Freeze Seed=20260814；資料範圍 2024-09～2026-08。不得為了修正程式而改 Seed / Events / Expected Answers。

# 9. WP4 — Synthetic Sales BI SSAS Multidimensional Cube Build Spec

## 9.1 Project / Data Source / DSV

建立 Analysis Services Multidimensional project：SyntheticSalesBI.Ssas；Deployment Database Name 固定為 Synthetic Sales BI；Server=localhost。

建立 Data Source：SyntheticSalesBI。Impersonation 使用 SSAS service account；因此該 service account 必須在 SyntheticSalesBI 具 db_datareader。

建立 Data Source View：加入 5 dimension tables + FactSales + FactBudget。驗證 FK / logical relationships 與 SQL schema 一致。

## 9.2 Dimensions — object names are contract

| Dimension | Attributes / Key / Name | User Hierarchy / Relationship |
| --- | --- | --- |
| Time | Year: key Year；Quarter: composite key (Year, Quarter)，name Quarter；Month: key DateKey，name MonthName | Calendar = Year → Quarter → Month；Month → Quarter → Year attribute relationships。 |
| Region | Region: key RegionKey，name RegionName | 使用 attribute hierarchy [Region].[Region]；不要另外造第二套 Geography。 |
| Product | Product Group: key ProductGroupKey/name ProductGroupName；Product: key ProductKey/name ProductName | Product = Product Group → Product；Product → Product Group relationship。 |
| Customer | Segment: key SegmentCode/name SegmentName；Customer Group: key CustomerGroup；Customer: key CustomerKey/name CustomerName | Customer = Segment → Customer Group → Customer；Customer → Group → Segment relationships。 |
| Salesperson | Salesperson: key SalespersonKey/name SalespersonName | Phase 0 使用單層 Salesperson attribute hierarchy。Region 維度維持獨立 conformed dimension，避免重複 Region semantic path。 |

Time Key 重要 Quarter 不能只用 Q1/Q2/Q3/Q4 當 global key，否則跨年會碰撞。Quarter 使用 composite key (Year, Quarter)；Month 使用唯一 DateKey。

## 9.3 Measure Groups / Dimensions

| Measure Group | Source | Regular dimensions | 禁止／限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sales | FactSales | Time, Region, Product, Customer, Salesperson | None。 |
| Budget | FactBudget | Time, Region, Product | Customer / Salesperson 無 relationship；Query Validator 不允許 Budget measures 與這兩者交叉。 |

## 9.4 Measures

| Measure | Type | Source / Formula | Visibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Sales | Base SUM | FactSales.NetSales | Visible |
| Gross Profit | Base SUM | FactSales.GrossProfit | Visible |
| Sales Quantity | Base SUM | FactSales.Quantity | Visible |
| Internal Cost | Base SUM | FactSales.Cost | Hidden / internal analytical support |
| Budget Sales | Base SUM | FactBudget.BudgetSales | Visible |
| Internal Budget Gross Profit | Base SUM | FactBudget.BudgetGrossProfit | Hidden |
| Gross Margin % | Calculated | Gross Profit / Net Sales | Visible |
| Budget Achievement % | Calculated | Net Sales / Budget Sales | Visible |
| YoY Growth % | Calculated | Current Net Sales / prior-year same-period Net Sales - 1 | Visible |

Cube Calculations — baseline

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Gross Margin %] AS IIF(IsEmpty([Measures].[Net Sales]) OR [Measures].[Net Sales] = 0, NULL, [Measures].[Gross Profit] / [Measures].[Net Sales]), FORMAT_STRING = "0.00%", VISIBLE = 1; CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Budget Achievement %] AS IIF(IsEmpty([Measures].[Budget Sales]) OR [Measures].[Budget Sales] = 0, NULL, [Measures].[Net Sales] / [Measures].[Budget Sales]), FORMAT_STRING = "0.00%", VISIBLE = 1; CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[YoY Growth %] AS IIF( IsEmpty(([Measures].[Net Sales], ParallelPeriod([Time].[Calendar].[Year], 1, [Time].[Calendar].CurrentMember))) OR ([Measures].[Net Sales], ParallelPeriod([Time].[Calendar].[Year], 1, [Time].[Calendar].CurrentMember)) = 0, NULL, [Measures].[Net Sales] / ([Measures].[Net Sales], ParallelPeriod([Time].[Calendar].[Year], 1, [Time].[Calendar].CurrentMember)) - 1 ), FORMAT_STRING = "0.00%", VISIBLE = 1;

Calculated Measure QA 若 YoY calculation 在 All / set slicer 情境表現不符合預期，不修改 Ground Truth；Phase 0 compiler 對 comparison query 可直接查 current/prior period 後由 deterministic code 算 delta。Cube YoY measure仍保留做簡單 single-period benchmark。

## 9.5 Budget semantic guard

FactBudget grain 為 Month × Region × Product。Budget measures 不具 Customer / Salesperson dimensionality。SSAS 對 unrelated dimensions 的預設行為可能把 unrelated dimension 強制到 top level，導致 client 看到重複值。因此 Phase 0 不依賴這個預設；QueryPolicyValidator 必須明確阻擋下列組合：

Budget Sales × Customer

Budget Sales × Salesperson

Budget Achievement % × Customer

Budget Achievement % × Salesperson

任何未經定義的 Budget drill path

WP4 PASS Cube fully processed；Cube Browser 可看到 5 dimensions、7 user-facing measures、2 hidden support measures；Time / Product / Customer hierarchies 可 drill；Budget measure group 只與 Time/Region/Product 建 regular relationship。

## 9.6 實務擴充基線：JDE ERP 銷售多維度模型（JDE_SALES_CUBE_20261020）

除標準 `SyntheticSalesBI` 外，本專案已建立對應企業真實 JDE ERP 結構之第二套實證基線（SIP2），供開發貼近實際 ERP 欄位與多維度分析之決策視圖使用：

| 項目 | JDE ERP 實證基線規格（SIP2） | 驗證狀態與 Ground Truth 總計 |
| --- | --- | --- |
| SQL Server 資料庫 | `JDE_CUBE_SYNTHETIC_20261020`（定錨種子 `20261020`，涵蓋 `202401..202609` 共 33 個月） | 42/42 SQL ↔ SSAS MDX 自動化對帳全數 PASS |
| 核心來源表與資料量 | • `SPKPRDDTA.F5530Z20`：60,000 筆銷售明細（對應 20,111 張不重複訂單） • `CGPRDDTA.F0006`：30 個事業部／成本中心主檔 | 資料完整性與外鍵參照 100% 吻合 |
| SSAS DB / Cube 名稱 | SSAS 實例：`localhost:25000`｜Database：`JDE_SALES_CUBE_20261020`｜Cube：`JDE Sales` | Multidimensional 模式，已完成 ProcessFull |
| 7 大受治理維度与群組 | `month`（發票月份 `202401..202609`）、`company`（營運公司 5 家）、`product`（產品）與 `category`（產品類別）、`customer`（客戶）、`salesperson`（業務員）、`plant`（廠區）、`costCenter`（成本中心） | 不具備預算配額（Budget/Quota）、通路（Channel）、退貨原因碼、報價轉訂單或庫存/帳款風險欄位（對應視圖 D03, D05, D09, D10, D12, D17 嚴格隱藏） |
| 12 大公開量值 (Public Measures) | • 金額與成本：`Net Sales USD`、`Net Cost USD`、`Gross Profit USD` • 數量（KG）：`Net Quantity KG`、`Sales Quantity KG`、`Return Quantity KG` • 計數與異常行數：`Order Count`（DISTINCTCOUNT 不重複訂單）、`Sales Line Count`、`Full Return Line Count`、`Partial Return Line Count`、`Allowance Line Count`、`Negative Margin Line Count` • 衍生加權比率：`grossMarginPercent`、`returnRatePercent`、`averageSellingPriceUSD` | `Order Count` 具非加總性（Non-additive），跨維度小計必須由 SSAS Cube 直接計算，嚴禁前端把各列訂單數相加；所有比率均由 Cube 彙總分子除以分母計算。 |

Windows Home Lab 網路、埠號與 PowerShell ADOMD.NET 實務鐵律 1. 避開 Windows 保留埠：Windows WinNAT 常鎖定 5141–5240 區間（含 5150），開發環境請使用 5080/5173 或 55150（API）/ 55154（Preview）。 2. 防火牆與 NVM 符號連結：在 nvm-windows 環境下開啟區網（LAN）存取時，Windows 防火牆規則若綁定 C:\nvm4w\nodejs\node.exe（Symlink）會失效，必須綁定解析後之真實路徑（如 C:\Program Files\nodejs\node.exe）。 3. PowerShell MSOLAP 呼叫方式：由 Node.js 或外部程序呼叫 PowerShell 載入 Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient 時，嚴禁使用 inline -Command 拼接腳本（易受 $ 變數展開與引號截斷影響），必須一律使用 powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Bypass -File <script.ps1>。

# 10. WP5 — MDX Ground Truth Gate

使用 support package 的 mdx/synthetic_ground_truth_examples.md 及下列 expected values。所有數值都必須以 SSAS 結果對照 evaluation/golden_questions.json，不以 Web UI 顯示為準。

| Case | Expected |
| --- | --- |
| Q01 2026-07 Net Sales | 446,356,775.81 |
| Q03 South 2026-07 | 92,073,823.48；2025-07=113,303,893.53；YoY=-18.74% |
| Q05 North 2026-08 Budget Achievement | 109.04% |
| Q06 Q2 Gross Margin | 2025=27.71%；2026=24.25%；delta≈-3.45 pt |
| Q09 Central 2026-03 Top Customer | C055 / 6,801,559.58 |
| Q10 East Jun Margin | Jun=22.67%；May=24.39% |

Numerical tolerance Currency absolute tolerance = 0.01；Percent comparison tolerance = 0.01 percentage point。超出即 FAIL；不可用「LLM 說差不多」視為通過。

# 11. WP6 — .NET 8 Backend / ADOMD.NET

## 11.1 Solution layout

C:\AI-BI-Lab\src\backend\ ├─ AIPoweredBI.sln ├─ AIPoweredBI.Api\ ├─ AIPoweredBI.Core\ ├─ AIPoweredBI.Ssas\ ├─ AIPoweredBI.Ai\ └─ AIPoweredBI.Tests

Baseline commands

dotnet new sln -n AIPoweredBI dotnet new webapi -n AIPoweredBI.Api -f net8.0 --use-controllers dotnet new classlib -n AIPoweredBI.Core -f net8.0 dotnet new classlib -n AIPoweredBI.Ssas -f net8.0 dotnet new classlib -n AIPoweredBI.Ai -f net8.0 dotnet new xunit -n AIPoweredBI.Tests -f net8.0 dotnet sln add AIPoweredBI.Api AIPoweredBI.Core AIPoweredBI.Ssas AIPoweredBI.Ai AIPoweredBI.Tests dotnet add AIPoweredBI.Ssas reference AIPoweredBI.Core dotnet add AIPoweredBI.Ai reference AIPoweredBI.Core dotnet add AIPoweredBI.Api reference AIPoweredBI.Core AIPoweredBI.Ssas AIPoweredBI.Ai dotnet add AIPoweredBI.Tests reference AIPoweredBI.Core AIPoweredBI.Ssas AIPoweredBI.Ai dotnet add AIPoweredBI.Ssas package Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient --version 19.114.8

啟用 NuGet lock file：在 Directory.Build.props 或各 csproj 設 RestorePackagesWithLockFile=true，第一次 restore 後 commit packages.lock.json。

## 11.2 Required interfaces

| Interface | 責任 |
| --- | --- |
| ISsasConnectionFactory | 只建立受設定控制的 AdomdConnection；不接受使用者自帶 connection string。 |
| ISsasMetadataService | 讀 Cube / Measures / Dimensions / Hierarchies / Levels；產生 normalized catalog。 |
| IMemberResolver | caption / alias / period → canonical member unique name。 |
| ISsasQueryExecutor | 執行 compiler 產生的 MDX；timeout=30s；轉 flat result。 |
| ISemanticOverlayStore | 讀 semantic config；不計算 KPI。 |
| IQueryPolicyValidator | 合法 measure/dimension、budget grain、row limit、supported analysis type。 |
| IMdxCompiler | ResolvedQueryPlan → MDX；唯一 MDX 產生來源。 |
| IModelGateway | GenerateStructured<T> abstraction。 |
| IVisualizationSpecBuilder | Semantic/result → validated VisualizationSpec。 |
| IAnalysisFacade | 串起 intent → resolve → validate → compile → query → result/evidence。 |

No Raw MDX API Production-shaped endpoints 不得接受 raw MDX。若為 debug 建立 /api/dev/mdx，只能在 ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development 存在，且不得由 frontend 呼叫。

# 12. WP7 — Metadata Catalog / Member Resolver

## 12.1 Metadata Catalog

使用 AdomdConnection / CubeDef 取得 Cube metadata。

Normalize 後只保留：caption、uniqueName、dimension、hierarchy、level、visible、format、measure group。

LLM prompt 使用 compact AI-facing catalog，不把全部 ASSL / raw XML metadata 塞進 context。

不要啟動時 enumerate 所有 Customer/Product members；MemberResolver 只在需要時解析指定 level/value。

## 12.2 Canonical member aliases

| User term | Canonical |
| --- | --- |
| 北區 / North | Region R01 |
| 中區 / Central | R02 |
| 南區 / South | R03 |
| 東區 / East | R04 |
| 業績 / 營收 / 銷售額 / Revenue | Net Sales |
| 毛利 | Gross Profit |
| 毛率 / 毛利率 / GM% | Gross Margin % |
| 達成 / 預算達成 | Budget Achievement % |

Benchmark temporal rule Q11/Q12/Q13 的「七月／八月」沒有年份。Phase 0 benchmark 固定以 Dataset DataAsOf=2026-08 判定未指定年份的月份為 latest available year（2026）。這只是 benchmark default，不升格為企業正式時間政策。

## 12.3 No-data / material entity rule

2027-01 不存在：MemberResolver 回 NO_DATA_PERIOD，不可編一個不存在 member unique name。

Product / Customer ID 找不到：回 MEMBER_NOT_FOUND；不得 fuzzy 猜另一個 material member。

毛利與毛利率必須分開；同義詞 resolution 不可合併。

# 13. WP8 — SemanticIntentDraft → ResolvedQueryPlan → MDX

## 13.1 Two-stage contract

User Question ↓ LLM ↓ SemanticIntentDraft ← business words only; NO unique-name / NO MDX ↓ schema validation SemanticResolver ↓ ResolvedQueryPlan ← canonical measure/member unique names ↓ policy validation MdxCompiler ↓ MDX ↓ SSAS

support package 已附 semantic_intent_draft.schema.json / resolved_query_plan.schema.json；實作 DTO 必須與 schema 對齊。

## 13.2 Phase 0 supported analysis types

| Type | Compiler behavior |
| --- | --- |
| lookup | 單一／少量 measures + slicers；無 row axis。 |
| breakdown | NON EMPTY level members；可 ORDER；maxRows。 |
| ranking | TOPCOUNT / BOTTOMCOUNT（Phase0 only top DESC）+ limit <=100。 |
| comparison | current/prior explicit members；回傳兩期並由 deterministic code 計算 delta。 |

Phase 0 不把 contribution / diagnostic / mix analysis 偽裝成通用 query type；Q07/Q08/Q19/Q21-Q23 延至 Phase 3 Certified Analytical Agent。

## 13.3 Period compilation

YYYY-MM → Time.Month DateKey YYYYMM01。

YYYY-Qn → Time.Calendar.Quarter composite key [Year]&[Qn]。

2026 YTD through Aug → Jan–Aug month set；使用 subselect/set strategy，不依賴 LLM 生成 MDX。

previous_year_same_period / previous_month → Resolver 先產 current/prior canonical periods。

## 13.4 Query policy

只允許 whitelist 7 user-facing measures。Internal Cost 只由 later analytical code 使用。

Max rows=1000；ranking limit<=100；metadata member query 也必須有上限。

Budget measures only with Time/Region/Product。

不允許 arbitrary calculated member / arbitrary function / arbitrary MDX fragment 從 LLM 進入。

Command timeout=30 seconds；timeout 回 QUERY_TIMEOUT，不自動無限 retry。

# 14. WP9 — Model Gateway / 第一個 LLM Adapter

Phase 0 只實作 IModelGateway 與一個 OpenAI-compatible HTTP adapter。這不是把平台綁在某 vendor；上層只依賴 IModelGateway。不得把 vendor SDK DTO 滲透到 Core。

## 14.1 Configuration

Model__Provider=OpenAICompatible Model__BaseUrl=https://<provider-base-url> Model__Model=<model-name> Model__ApiKey=<secret> Model__TimeoutSeconds=60

ApiKey 存 User Secrets / environment variable；example config 只能放 placeholder。

## 14.2 Prompt hard rules

只可從提供的 measures / dimensions / levels / aliases 選擇。

輸出必須符合 SemanticIntentDraft schema；status 只能 ready / clarify / unsupported。

禁止輸出 MDX、SQL、ECharts Option、KPI formula。

不存在的 KPI（例：Inventory Turnover）→ unsupported。

模糊問題「七月表現怎麼樣？」Phase 0 採 clarify；Verified Pattern 後續再加入。

temperature 優先設 0 / deterministic-like；若 provider 不支援該參數，adapter 層處理差異。

Vendor-neutral test Core / tests 中不得出現 OpenAI / Gemini / Claude 等 vendor class。只有 AIPoweredBI.Ai adapter project 可以含 provider-specific transport。

# 15. WP10 — End-to-End API

| Endpoint | 目的 | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | Backend health + optional SSAS ping | 不呼叫 LLM。 |
| GET /api/metadata | Normalized AI-facing catalog | 不回 raw ASSL；不 dump all members。 |
| POST /api/analysis/plan | Question → SemanticIntentDraft | 只做 LLM/schema。 |
| POST /api/analysis/resolve | Draft → ResolvedQueryPlan | deterministic。 |
| POST /api/analysis/execute | ResolvedQueryPlan → validate/compile/query | 不接受 raw MDX。 |
| POST /api/ask | end-to-end convenience API | 回 answer/result/viz/evidence。 |

## 15.1 /api/ask response minimum contract

{ "question": "2026 年 7 月各區營收如何？", "intent": { ...SemanticIntentDraft... }, "plan": { ...ResolvedQueryPlan... }, "result": { "columns": ["Region", "Net Sales"], "rows": [ ... ] }, "visualization": { ...VisualizationSpec... }, "evidence": { "cube": "Synthetic Sales BI", "dataAsOf": "2026-08-01", "measure": ["Net Sales"], "filters": ["2026-07"], "mdx": "<compiled server-side MDX>", "executionMs": 123 }, "trace": ["intent", "resolve", "validate", "compile", "query", "render-spec"] }

Trace ≠ Chain-of-Thought trace 只記錄可稽核 execution steps / inputs / outputs / timing，不保存或顯示模型私有思考過程。

# 16. WP11 — React + TypeScript + ECharts

## 16.1 Phase 0 UI only

Question input + Submit。

4–6 個 Golden example buttons。

Status / clarify / unsupported message。

KPI / bar / line / table renderer。

Evidence drawer/panel：Metric、Period、Filters、DataAsOf、compiled MDX、execution time。

不做 Voice、不做 drag dashboard、不做 full design system。

npm create vite@latest frontend -- --template react-ts cd frontend npm install npm install echarts npm run build # first successful install: commit package-lock.json # subsequent reproducible installs: npm ci

## 16.2 Visualization rules

| Semantic shape | Visualization |
| --- | --- |
| single scalar | KPI |
| category breakdown / ranking | Bar |
| time ordered series | Line |
| unsupported / dense raw evidence | Table |

Frontend 不得接受任意 ECharts JS code；只接受 backend validated VisualizationSpec，再由 EChartsAdapter 轉成 ECharts option。

# 17. WP12 — Golden Evaluation / Final Gate

## 17.1 Phase 0 required Golden IDs

Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q09, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15, Q17, Q18, Q20, Q24, Q25。

Deferred by design：Q16 → Phase 1 security；Q14 → Phase 2 context follow-up；Q07/Q08/Q19/Q21/Q22/Q23 → Phase 3 analytical agent。

## 17.2 Acceptance dimensions

| Dimension | Rule |
| --- | --- |
| Semantic metric | exact canonical metric match |
| Dimension / breakdown | exact match |
| Time | exact normalized period / prior period |
| Result currency | ±0.01 |
| Percent | ±0.01 percentage point |
| Unsupported | Q15 missing KPI must return unsupported; may not invent measure |
| No-data | missing period/member returns explicit no-data/member error |
| Visualization | Q20 must resolve to bar |
| Raw MDX safety | LLM output schema cannot contain raw MDX |

## 17.3 Evaluation report

evaluation-report.json { "datasetVersion": "1.0", "timestamp": "...", "modelProvider": "...", "model": "...", "total": 17, "passed": 17, "failed": 0, "cases": [ ... semantic/result/evidence checks ... ] }

P0-GATE PASS 只有 17 個 required cases 全部通過、官方 baseline PASS、Synthetic MDX Ground Truth PASS、frontend build PASS，才能宣告 Phase 0 Home Lab 可行性重驗完成。若 LLM 偶發 semantic fail，先建立 regression 與修 Semantic/Prompt；不可直接往 Phase 1 擴。

# 18. Error / Stop Contract

| Code | Meaning | Action |
| --- | --- | --- |
| ENV_SSAS_MODE_INVALID | SSAS 非 Multidimensional | STOP；修 instance。 |
| AW_BASELINE_FAILED | Adventure Works deploy/process/MDX failed | STOP；只排環境。 |
| DATASET_GROUND_TRUTH_FAILED | Synthetic SQL events 不符 | STOP；重載／驗 checksum；不得改答案。 |
| CUBE_PROCESS_FAILED | Synthetic cube process failed | STOP；修 DSV/key/permission。 |
| MEMBER_NOT_FOUND | member 無法解析 | 回 user / test failure；不得猜。 |
| NO_DATA_PERIOD | 期間不在 dataset | 回 no-data。 |
| UNSUPPORTED_METRIC | Cube/overlay 無 KPI | 回 unsupported。 |
| AMBIGUOUS_INTENT | 問題不足以決定 metric | clarify。 |
| POLICY_BUDGET_GRAIN | Budget × Customer/Salesperson | reject/clarify。 |
| QUERY_TIMEOUT | SSAS >30s | fail fast；不無限 retry。 |
| LLM_SCHEMA_INVALID | LLM JSON 不符 schema | 最多一次 repair/retry；仍失敗則 fail。 |
| RESULT_MISMATCH | SSAS result ≠ Ground Truth | STOP expansion；優先查 Cube/compiler。 |

# 19. Build / Reuse / Do Not Build

| Capability | Decision |
| --- | --- |
| SQL Server / SSAS / Adventure Works | Reuse Microsoft |
| Synthetic benchmark data | Reuse frozen v2.0 package |
| SSAS cube for synthetic benchmark | Build |
| ADOMD.NET client | Reuse Microsoft NuGet |
| SemanticIntentDraft / ResolvedQueryPlan | Build |
| Member Resolver / Query Validator / MDX Compiler | Build |
| LLM infrastructure | Build thin IModelGateway + one adapter; do not build gateway platform |
| Charts | Reuse ECharts |
| Frontend UI | Build thin Phase0 UI; no design system |
| Voice / STT / TTS | Do not build in Phase0 |
| IAM / SSO | Do not build in Phase0 |
| Generic connectors / generic semantic platform | Do not build |

# 20. Required Evidence / Handoff Artifacts

evidence/WP1: service list、SSMS connectivity、SSAS mode proof。

evidence/WP2: Adventure Works deployment/process + MDX result。

evidence/WP3: row counts + SQL ground truth outputs。

evidence/WP4: cube object screenshots/export、process success。

evidence/WP5: MDX result vs expected comparison。

evidence/WP6: ADOMD metadata/query integration test log。

evidence/WP8: compiler snapshot tests、policy tests。

evidence/WP9: LLM structured-output samples（不得含 secret）。

evidence/WP12: evaluation-report.json + failure list (if any)。

Source repository：backend / frontend / semantic / evaluation + lock files。

# 21. Coding Agent 一次施工 Checklist

讀 Project Plan v2.0、本 Implementation Spec、Synthetic Dataset Spec/README。建立 execution log。

WP0 Preflight。

WP1 安裝／驗證 SQL Server + SSAS Multidimensional + SSMS + VS AS Projects。

WP2 Restore AdventureWorksDW2019、部署官方 Lesson 10、跑 MDX。

WP3 建 SyntheticSalesBI、載入 CSV、驗 row counts / events。

WP4 建 Synthetic Sales BI SSAS project，依固定 object names 建 dimensions / measure groups / calculations；process。

WP5 跑 MDX Ground Truth。

WP6 建 .NET solution，安裝/鎖 Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient，完成 smoke tests。

WP7 建 normalized metadata catalog + member resolver。

WP8 實作 DTO/schema、resolver、policy validator、MDX compiler；先 unit tests 再 integration。

WP9 實作 IModelGateway + one adapter，structured SemanticIntentDraft；不產 MDX。

WP10 串 /api/ask，產 Evidence Trace。

WP11 建 React/ECharts minimal UI。

WP12 跑 17 題 Phase 0 Required Golden Questions（及 25 題全集狀態分類驗證）、輸出 evaluation report。

只有 P0-GATE 全 PASS 才產 Phase0 completion report；失敗則列 root cause / blocking gate，不宣告完成。

# 附錄 A — Exact SSAS Object Naming Contract

| Object | Exact Name / Key |
| --- | --- |
| SSAS Database / Cube | Synthetic Sales BI |
| Dimension | Time / Region / Product / Customer / Salesperson |
| Time hierarchy | Calendar: Year → Quarter → Month |
| Region attribute | Region (key RegionKey, caption RegionName) |
| Product hierarchy | Product: Product Group → Product |
| Customer hierarchy | Customer: Segment → Customer Group → Customer |
| Salesperson | Salesperson attribute |
| Measure Groups | Sales / Budget |
| User-facing measures | Net Sales; Gross Profit; Gross Margin %; Sales Quantity; Budget Sales; Budget Achievement %; YoY Growth % |
| Internal hidden measures | Internal Cost; Internal Budget Gross Profit |

# 附錄 B — API / Contract File Mapping

| File | Purpose |
| --- | --- |
| contracts/semantic_intent_draft.schema.json | LLM output schema。 |
| contracts/resolved_query_plan.schema.json | Deterministic resolved plan schema。 |
| contracts/visualization_spec.schema.json | Frontend-safe chart/table contract。 |
| evaluation/phase0_golden_ids.json | Required/deferred Golden cases。 |
| mdx/synthetic_ground_truth_examples.md | Compiler/SSAS reference queries。 |
| config/appsettings.Development.example.json | Non-secret config example。 |
| scripts/verify_prereqs.ps1 | Preflight helper。 |

# 附錄 C — Official Reference Basis（2026-10-21 驗證）

| ID | Reference | URL |
| --- | --- | --- |
| MS1 | Install SQL Server Analysis Services | https://learn.microsoft.com/zh-tw/analysis-services/instances/install-windows/install-analysis-services?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS2 | Install Analysis Services sample data and projects | https://learn.microsoft.com/zh-tw/analysis-services/multidimensional-tutorial/install-sample-data-and-projects?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS3 | Multidimensional Modeling (Adventure Works Tutorial) | https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-tutorial/multidimensional-modeling-adventure-works-tutorial?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS4 | Create an Analysis Services Project | https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/create-an-analysis-services-project-ssdt?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS5 | Analysis Services client libraries | https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/client-libraries?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS6 | ADOMD.NET Client Programming | https://learn.microsoft.com/zh-tw/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/adomd-net-client-programming?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS7 | IgnoreUnrelatedDimensions | https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/assl/properties/ignoreunrelateddimensions-element-assl?view=sql-analysis-services-2025 |
| MS8 | AdventureWorks sample database releases | https://github.com/microsoft/sql-server-samples/releases |
| MS9 | Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient NuGet | https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient |

# 附錄 D — Completion Report Template

Phase 0 Home Lab Completion Report Environment: - Windows: - SQL Server: - SSAS instance / mode: - SSAS service account: - .NET SDK: - ADOMD package: - Node/npm: - LLM adapter/model: Gate status: WP0 [ ] PASS WP1 [ ] PASS WP2 [ ] PASS WP3 [ ] PASS WP4 [ ] PASS WP5 [ ] PASS WP6 [ ] PASS WP7 [ ] PASS WP8 [ ] PASS WP9 [ ] PASS WP10 [ ] PASS WP11 [ ] PASS WP12 [ ] PASS Golden: __ / 17 passed Blocking defects: Known limitations: Evidence directory: Final decision: PASS / FAIL / CONDITIONAL

文件結論 這份 v2.0 將 Home Lab Phase 0 的可行性重驗鎖定成一條窄而完整的 Vertical Slice。Coding Agent 的責任是逐 Gate 證明環境、資料、Cube、Query、AI 與 UI；不是擴充 Target State。Phase 0 PASS 後，才以 Project Plan 進入 Phase 1 Governed Core Spine。