AI Powered BI

專案計畫書

v2.0 — FULL Cumulative Baseline（含 Phase 0~3 驗收基線、SIP2 JDE Cube 與 v1.3.1 視圖規範）

以既有 SSAS Cube 為可信 Semantic Authority，
建立 Voice-optimized、Multimodal、Provider-neutral 的企業 AI BI

文件日期：2026 年 10 月 21 日（初版基線：2026 年 8 月 14 日）

文件狀態：Current Project Plan & Architecture Governance Baseline (v2.0)

# 文件控制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | AI Powered BI 專案計畫書 |
| 版本 | v2.0 |
| 基線類型 | FULL Cumulative Baseline |
| 日期 | 2026-10-21 |
| 定位 | 專案層級 Current Authority；定義產品目標、範圍、Target State、階段、Stage Gate、治理與成功標準。 |
| 不包含 | 實作級 API、Schema、Prompt、MDX Compiler Contract、前後端模組細節；這些由 Implementation Specification / Coding Agent 工作說明書承接。 |

Current Authority 原則 本文件保留完整 Target State，但 Current Build Scope 依 Phase 與 Stage Gate 逐步啟動。Target State 的存在不等於所有能力都已承諾進入近期交付。

# 版本修訂紀錄與 v2.0 核心更新摘要

| 版本 | 日期 | 修訂類型 | 核心變更摘要（刪除不適用、修正錯誤、補充完整） |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-14 | 初版基線 | 建立 SSAS-first、Voice-optimized、Multimodal、Provider-neutral 之企業 AI BI 專案計畫初版。 |
| v2.0 | 2026-10-21 | 全面修訂版 | 1. 【刪除不適用】移除第 22 節「候選技術未拍板」之過時敘述，移除將 Browser Web Speech 視為架構層選項之假設。 2. 【修正錯誤】修正語意層對非加總指標（DISTINCTCOUNT 訂單數）與比率指標（毛利率、達成率）之計算規範，嚴禁前端對子維度比率做簡單算術平均或將跨產品/跨事業部重複訂單直接相加；明確區分時間比較（PeriodComparison）與預算目標比較（ComparisonKind.ReferenceMetric）。 3. 【補充完整】新增《BI 視圖設計與視覺誠實性規範 v1.3.1》（三層式 What→Why→What next 架構、O01–O07 標準互動操作、帕累託 80% 基準線、瀑布圖算術對帳卡、不支援維度視圖嚴格隱藏機制），並納入 SyntheticSalesBI 與 SIP2 JDE Sales Cube 雙實證資料基線。 |

# 1. 執行摘要

本專案目標不是重做企業既有 BI 資料模型，也不是把聊天機器人直接接到資料庫。核心策略是保留既有 SQL Server Analysis Services（SSAS）Cube 作為企業現行 Semantic / KPI Authority，在其上建立一個 AI-ready Semantic Overlay、受治理的 Query Path、Analytical Engine，以及以 Voice、Mouse、Touch、Text 共用 Analytical Context 的新一代 BI Experience。

平台最終要讓使用者不需要知道 Cube 結構、Measure、Dimension 或 MDX，只需表達商業問題，即可得到可信數字、合理圖表、可持續 Drill 的分析路徑、Evidence，以及在適當情況下的主動 Insight。

Analyzer 不屬於核心依賴。AI Powered BI 與 Analyzer 可同時作為既有 SSAS Cube 的平行 Consumer；未來若 Analyzer 的合法可重用資產具有價值，再另案評估 migration / integration。

專案北極星 AI-powered, not AI-dependent. 使用者可以用最自然的方式（尤其語音，但不侷限於語音）提出商業問題；核心 BI 即使 LLM、STT 或 TTS 暫時不可用，既有 Dashboard、Table、Filter、Drill 與保存分析仍應維持基本可用。

# 2. 背景與問題定義

企業已投入成本建立 SSAS Cube，內含既有 Measure、Dimension、Hierarchy、Calculation、Format、Caption 與權限設定，這些應被視為既有資產，而非重新建模的負擔。

既有 BI 前端操作、圖表探索與 Dashboard 使用體驗未能充分滿足部分使用者，尤其高階主管通常不願意學複雜 BI Designer，也不願意用長文字描述分析需求。

傳統 BI 常把操作控制器暴露得過多：Filter、Measure、Dimension、Group、Sort、Chart type 等在同一畫面出現，對不熟資料模型的使用者形成高認知負擔。

生成式 AI 可以降低操作門檻，但若讓 LLM 直接產生未治理 MDX、重新定義 KPI 或自行做統計推測，會產生 correctness、security、auditability 與 vendor lock-in 風險。

因此本專案採取「保留可信 Semantic Authority、重做 Experience 與 Analytical Orchestration」的策略，而非重建完整 BI Stack。

# 3. 產品願景與定位

AI Powered BI 定位為：以既有企業 Semantic Model 為可信資料語意核心，結合自然語言、語音、受治理 Agentic Analysis、視覺化、Evidence 與主動洞察的企業決策分析平台。

使用者心智模型應由「我要怎麼操作 BI」轉成「我想知道什麼」。平台則負責 Ask → Understand → Plan → Query → Analyze → Explain → Visualize → Explore → Monitor。

## 3.1 專案目標

最大化既有 SSAS Cube 的資產價值，不重建第二套 KPI / Semantic Truth。

讓不熟 Cube 結構的企業使用者，可透過語音、文字、滑鼠或觸控完成真實 BI 任務。

讓 AI 分析具備可驗證、可追溯、可重現的 Query 與 Evidence 路徑，而不是只提供自然語言結論。

建立 Executive、Guided Exploration 與 Analyst 三種不同資訊密度的 Experience，共用同一 Analytical Context。

避免單一 LLM、STT、TTS Vendor Lock-in，並允許依 capability、成本、資料敏感度與品質選擇 Provider。

建立從早期即存在的 Evaluation Harness，以 Golden Questions 驗證 correctness、semantic accuracy、voice-to-BI success 與 regression。

在不增加不必要自研負擔的前提下，優先重用成熟 OSS UI / visualization / table / speech / analytics 元件。

## 3.2 非目標（Non-goals）

近期不重建企業資料倉儲、ETL 或第二套 Semantic Model。

近期不做通用型多資料源 BI 平台；MVP 採 one Cube + one domain vertical slice。

不讓 LLM 直接產生未治理、未驗證的 MDX / SQL 後立即執行。

不把 LLM 當 KPI calculator、統計引擎或唯一 anomaly detector。

Product V1 前不以取代完整 Professional BI / Analyst Desktop 為目標。

不在近期建立自有 IAM 平台、Speech Platform、Chart Engine、Table Engine 或通用 LLM Gateway 平台。

不直接執行 ERP / Production write action；Controlled Action 僅屬遠期 Conditional Capability。

# 4. 使用者與 Experience 模式

| Experience | 主要需求 | 預設互動設計 |
| --- | --- | --- |
| Executive Experience | 快速知道重點、聽摘要、問 Why、看 Evidence | Voice-optimized；大 KPI、少量核心圖表、Narrative、Contextual actions |
| Guided Exploration | 自然探索、Drill、Compare、Filter、保存分析 | AI 引導；Controls on demand；Mouse/Touch/Text/Voice 共用 context |
| Analyst Workbench | 高密度 Table、Group、Sort、Filter、深入 Evidence | 較高資訊密度；完整能力後移至 Phase 5A |
| BI Administration | 語意、權限、Evaluation、Usage、治理 | 早期先以版本化設定檔與薄管理能力為主；完整 Admin Console 後移 |

## 4.1 Multimodal by Design

平台不是 Voice-only。Voice、Mouse、Touch、Keyboard / Text、Chart selection 均視為不同輸入方式，最後轉成共用 Interaction Intent，更新同一份 Active Analytical Context。

核心 UX 原則 AI 減少操作步驟，但不取消滑鼠、觸控與傳統可視化互動。Voice 是 Executive Experience 的重要優化入口，而不是唯一操作方式。

# 5. Authority 與系統邊界

## 5.1 Semantic Authority

SSAS Cube 是現階段唯一 KPI / Semantic Authority。AI-ready Semantic Overlay 只補充 AI 使用語境，不得重新定義 Cube 中已存在的正式 KPI。

| 層級 | 可以定義 | 不得做 |
| --- | --- | --- |
| SSAS Cube | Measure、Dimension、Hierarchy、Calculation、Format、Data Security | — |
| AI-ready Semantic Overlay | Business Terms、Synonyms、Descriptions、AI Instructions、Verified Patterns、Visualization Hints | 重新定義正式 KPI、繞過 Cube Security |
| AI Analysis Layer | Intent、Analysis Plan、Tool Selection、Narrative、下一步建議 | 把推測升格為企業事實、改寫正式 KPI |

## 5.2 Analyzer 定位

Analyzer 既不是 dependency，也不是 Target Architecture component。AI Powered BI 與 Analyzer 可平行消費同一既有 Semantic Authority。未來是否重用 Analyzer 的 Dashboard、metadata、presentation configuration 或 user assets，需另行進行技術與授權評估。

## 5.3 AI Authority Boundary

| AI 可以決定 | AI 不得自行決定 |
| --- | --- |
| 理解使用者 Intent；建立 Analysis Plan；選用既有 Measure / Dimension；排序分析步驟；建議圖表；產生 Narrative；提出下一步分析建議 | 定義新 KPI；修改 Cube calculation；繞過 user security；直接執行未驗證 MDX / SQL；以 LLM 猜測取代 deterministic statistics；把未證實原因當作既定事實 |

# 6. 架構與產品原則

| 原則 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. Preserve Semantic Authority | 不重建第二套 KPI / Semantic Truth。 |
| 2. Semantic Query before MDX | LLM 產生 Semantic Query IR；deterministic code 驗證並 compile 為 MDX。 |
| 3. LLM is not the Calculator | 計算、統計、異常判定優先由 SSAS 或 deterministic analytical engine 執行。 |
| 4. Experience Separation | Executive、Guided Exploration、Analyst 不使用同一套高複雜度 UI。 |
| 5. Shared Analytical Context | Chat、Voice、Dashboard、Mouse、Touch 必須共享 context。 |
| 6. Preview before Save | AI 生成或修改 Dashboard 先 Preview，再由使用者 Save / Publish。 |
| 7. Controlled Action Boundary | AI BI Core 不直接執行 ERP / Production write。 |
| 8. Multimodal by Design | Voice、Mouse、Touch、Text 共用 Interaction Intent。 |
| 9. Identity-aware Analytics | 每次 Analysis Run 都必須帶 User Authorization Context。 |
| 10. User Authority Ceiling | AI 不得取得高於使用者本人的資料 Authority。 |
| 11. Provider-neutral AI | LLM / STT / TTS 透過 Provider abstraction，不把 Vendor SDK 散落於 domain logic。 |
| 12. Capability-based Model Routing | 依 reasoning、structured output、tool use、cost、latency、sensitivity 等需求選模型。 |
| 13. Graceful AI Degradation | AI provider 失效時，核心 Dashboard、Table、Filter、Drill、已保存內容仍可用。 |
| 14. Insight First, Controls on Demand | 先呈現結論與重要資訊，進階 controls 需要時才展開。 |
| 15. Progressive Evidence Disclosure | Evidence 依 Conclusion → Business Evidence → Technical Trace 三層揭露。 |
| 16. Vertical Completeness over Horizontal Breadth | MVP 先完整做通一個 Cube / Domain，不平均鋪開多部門與多資料源。 |

# 7. Target Architecture

下列為專案層級邏輯架構。實作模組、API 與 Schema 在後續 Implementation Specification 中定義。

Experience Layer Executive｜Guided Explore｜Analyst｜Dashboard｜Chat｜Voice｜Command Room

↓

Interaction Intent + Active Multimodal Analytical Context Select｜Filter｜Drill｜Compare｜Explain｜Save｜Dashboard / Widget / Selection / Voice / User Context

↓

AI Analysis Orchestrator Intent｜Planning｜Certified Playbook Routing｜Evidence Evaluation｜Repair｜Stop Decision

↓

AI-ready Semantic Overlay Terms｜Synonyms｜Instructions｜Verified Patterns｜Memory｜Governance Metadata

↓

Semantic Query IR + Dry-plan / Query Governance Semantic Validation｜Authorization｜Cost / Complexity Guard｜MDX Compilation

↓

SSAS Cube — Semantic / KPI Authority Measures｜Dimensions｜Hierarchies｜Calculations｜Security

↓

Result Dataset + Analytical / Visualization Engines Trend｜Variance｜Contribution｜Ranking｜Mix｜Table｜Visualization IR｜ECharts｜Evidence

↓

Explanation / Delivery Text｜Visual｜Voice｜Saved Dashboard｜Executive Brief

Cross-cutting Identity｜Security｜Audit｜Observability｜Evaluation｜Feedback｜Versioning｜Provider Policy

# 8. 核心能力域

| 能力域 | 專案層級定義 |
| --- | --- |
| Identity / Authorization | Authentication、Role / Capability Entitlement、Authorization Context、SSAS Data Authority propagation。 |
| Semantic Intelligence | Cube metadata + AI-ready Semantic Overlay；不重建 KPI。 |
| Query Governance | Semantic Query IR、Dry-plan、Validation、Authorization、Query guard、MDX compiler。 |
| Model Gateway | Provider-neutral LLM abstraction、capability profile、routing、usage / cost telemetry、failover-ready contract。 |
| Active Analytical Context | 跨 Voice / Chat / Dashboard / Mouse / Touch 保存目前分析狀態與 drill path。 |
| Voice Interaction | Push-to-Talk、Streaming transcript、Voice Semantic Repair、Analytical Intent Rewrite、Provider-neutral STT / TTS。 |
| Analytical Intelligence | Certified analysis playbooks；後期再加入 advanced statistics / anomaly / forecasting。 |
| Visualization & Dashboard | Visualization IR、ECharts、KPI、Table、Narrative、Dashboard Preview / Save / Version。 |
| Evidence | Conclusion、Business Evidence、Technical Trace；Data As Of 與 Analysis Trace。 |
| Evaluation / Observability | Golden Questions、Voice-to-BI benchmark、Regression、Model portability、Audit / traces。 |

# 9. Voice 與 Multimodal Target Capability

Voice 是 Executive Experience 的一級入口，但平台不得做成純語音。所有語音操作必須能與 Mouse / Touch / Text 共用 Interaction Intent 與 Active Analytical Context。

Streaming Voice Transcript：說話過程同步顯示 Interim Transcript，結束後顯示 Stabilized Transcript。

Voice Semantic Repair：利用 ASR confidence、企業詞彙、Cube semantics、Dashboard context 與 conversation history 修復吞字、口齒不清、重複、自我修正等。

Analytical Intent Rewrite：把修復後語句映射成正式 BI intent；與 transcript repair 分成兩層。

Material Entity Safety：金額、日期、百分比、料號、客戶、BU 等低信心資訊不得靜默猜測，必要時要求確認。

MVP 採 Push-to-Talk，不做 Always Listening / Wake Word。

Voice Provider 採 abstraction；MVP 選一個主要 STT provider，不同時造多套 speech runtime。

評估指標除了 WER，更重視 Metric / Member / Period / Intent Accuracy 與 Voice-to-BI Success Rate。

# 10. Dashboard / Exploration / Evidence UX

## 10.1 Executive UX

Narrative + KPI +少量核心視覺 + Evidence，而非滿版 Widget。

語音入口顯著，但保留 Click / Touch / Text。

「今天值得注意什麼」屬於後續 Proactive Capability，不阻塞 MVP。

常用操作直接可見：Why、Explain、Drill、Compare、Evidence；進階 controls on demand。

## 10.2 Exploration

Consumption Mode 與 Exploration Mode 分離；一般使用者不必先選 Measure / Dimension。

Filters 以 Context 呈現，例如「2026 YTD · 南區 · 全產品」，而不是預設整排 dropdown。

Drill 不只支援 hierarchy，也支援 AI 推薦 Analytical Drill path。

Analytical Breadcrumb 持續顯示目前分析路徑，可回上一層、移除條件或切換分析分支。

## 10.3 Evidence

| Evidence Level | 內容 | 主要使用情境 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 — Conclusion | AI 結論與關鍵數字 | Executive / Business User 預設 |
| Level 2 — Business Evidence | 主要 contributor、比較表、支持結論的資料 | 使用者確認 Why / Evidence |
| Level 3 — Technical Trace | Measure、Dimension、Filter、Period、Data As Of、Analysis Method、Query / MDX、Execution Trace | Analyst / Admin / Audit |

## 10.4 BI 視圖設計與視覺誠實性治理規範（v1.3.1 落地標準）

為確保所有決策視圖（Dashboard）與探索工作區兼具高資訊密度、五秒內可讀性與絕對算術誠實性，後續 BI 系統開發必須遵循《BI Dashboard View Design Specification v1.3.1》與專案根目錄 `DESIGN.md` 之強制規範：

| 治理維度 | 強制設計與實作規範 | 驗證與防呆機制 |
| --- | --- | --- |
| 三層式決策視圖架構 (3-Tier ADU Layout) | 每一決策頁面依序組織為： • Tier 1 (What happened)：頂部 KPI 摘要卡與比較差異（5 秒內掌握結果）。 • Tier 2 (Why it happened)：結構拆解、趨勢、帕累託集中度、成長衰退瀑布圖。 • Tier 3 (What next)：異常監控與可檢視/匯出之明細證據表（Analytical State Container）。 | 禁止大型裝飾性行銷字體、無意義漸層、毛玻璃（Glassmorphism）或空白死角。 |
| 七大標準 BI 操作 (O01–O07 Operations) | • O01 全域切片器（Slicer）：支援單一條件獨立清除（×）與一鍵全部重設（Reset All）。 • O02 跨圖表連動（Cross-filter） • O03 篩選狀態重設與回復 • O04 沿受治理階層下鑽/上捲（Drill-down/Roll-up） • O05 排序與 Top/Bottom N • O06 指標視角切換（銷貨/出貨/毛利/訂單數） • O07 明細證據檢視與匯出 | 所有可見控制項必須為 LIVE、STUB 或 DEFERRED 並可追溯，嚴禁無作用之 NO_OP 空殼按鈕。 |
| 比率與非加總指標誠實性 (Weighted Ratio & Non-Additivity) | • 比率指標（如毛利率 Gross Margin % = GrossProfit / SalesAmount、客單價 AOV）必須以「分子加總 ÷ 分母加總」加權計算或直接取自 SSAS 計算成員，嚴禁對各列比率取簡單平均。 • 非加總指標（如 OrderCount = DISTINCTCOUNT(OrderNo)）在跨產品、跨客戶列中因同一張訂單含多筆明細而具非加總性，交叉矩陣（如 D08）必須標註為「觀測密度」或由 Cube 重新查詢目標粒度。 | 透過靜態語意檢查（`verify-card-semantics.cjs`）與單元測試強制攔截前端未加權平均與非加總誤加。 |
| 帕累託與瀑布圖算術對帳 (Pareto & Waterfall Honesty) | • 帕累託圖（如 D11 客戶集中度）必須繪製 0–100% 累積佔比折線與明確的 80% 參考基準線（`markLine`），並在總和 ≤ 0 時停用誤導性累積折線。 • 成長衰退瀑布圖（如 D16）必須附帶「算術對帳卡（Arithmetic Reconciliation Card）」，明確列出：前期基準 + 正向貢獻合計 + 負向衰退合計 + 其他項 = 本期實際，且對帳差異 Diff = 0。 | 長條圖 Y 軸必須自 0 起算，嚴禁截斷基準線誇大差異；瀑布圖對帳誤差必須為 0。 |
| 不支援維度之視圖隱藏 (Strict Capability Gating) | 當底層 SSAS Cube 不具備特定維度或指標（例如無業務員、無退貨原因、無報價轉訂單、無預算配額、無庫存/帳款風險欄位）時，對應視圖（如 D03, D05, D09, D10, D12, D17）必須在導覽列中嚴格隱藏；AI 自然語言工作區（D07）僅在設定有效 `OPENAI_API_KEY` 與 `OPENAI_MODEL` 時啟用。 | 嚴禁以隨機假資料（Mock Data）或硬編碼數字填補 Cube 缺漏之維度。 |

# 11. Phase Roadmap 與 Stage Gates

Roadmap 原則 Target State 完整規劃；Current Build Scope 採窄而深的 Vertical Slice。每一 Phase 只有通過 Stage Gate 才擴大下一階段。

## Phase 0 & Phase 0.5 — Technical Feasibility & Verification Console（已驗收通過基線）

既有 SSAS Cube metadata 可被程式讀取。

AI 可理解 Measure / Dimension 基本語意。

可形成 Dashboard Specification。

可執行受控查詢並以新 Web visualization 呈現。

本計畫以以上可行性已成立作為專案啟動前提，不重新規劃 PoC。

Gate 0：證明 AI Powered BI 可以不依賴 Analyzer，直接以 SSAS Cube 作為可信資料來源。

## Phase 1 — Governed Core Spine（已驗收通過：`baseline/phase1-accepted.json`）

| Spine | 本階段交付 | 刻意不做 |
| --- | --- | --- |
| Identity | 真實 User Identity、Authorization Context、SSAS 權限串接 | 自建 IAM、完整 Admin Portal |
| Semantic | Cube Metadata + 版本化 AI Overlay | 完整 Semantic Governance UI |
| Query | Semantic Query IR → Dry-plan → Validate → MDX | 萬能 Query Builder |
| AI | Model Gateway Contract + 少量 Provider Adapter | 完整自研 Gateway Platform |
| Context | Interaction Intent + Active Analytical Context Contract | 全套 Multimodal UX polish |
| Evaluation | Golden Question data model、基礎 runner、可保存 expected intent/result | 完整 Evaluation Console |

Gate 1：不同登入使用者提出相同問題時，結果嚴格符合各自 SSAS Data Authority；AI 產生的 Semantic Query 能被 deterministic validation 並安全 compile / execute。

## Phase 2 & 2.1 — Conversational & Voice BI MVP（已驗收通過：`phase2-v1.0` / `phase2.1-v1.0`）

Text Conversational BI。

Push-to-Talk Voice + Streaming Transcript + Basic Voice Semantic Repair。

KPI、Chart、Table、Basic Dashboard。

Mouse / Touch / Text / Voice 共用 Context。

Follow-up、Basic Drill / Compare、Save / Reload。

Level 1 / 2 Evidence + Basic Level 3 Technical Trace。

One Cube + One Business Domain Vertical Slice。

30–50 題 Golden Business Questions 作為 Acceptance / Regression dataset。

Gate 2（MVP）：不熟 Cube 結構的使用者，可在自身資料權限內，以語音、文字或滑鼠完成真實 BI 任務，得到與 SSAS 一致的核心數字、合理視覺與可追溯 Evidence。

## Phase 3 — Certified Analytical Agent（已驗收通過：`phase3-v1.0`）

第一代 Agentic Analytics 不做 General-purpose autonomous data scientist；只提供可測試、可稽核的 Certified Analysis Playbooks。

| Certified Playbook | 回答的核心問題 |
| --- | --- |
| Trend | 怎麼變化？ |
| Variance | 差多少？ |
| Contribution | 誰造成變化？ |
| Ranking | 誰最高／最低？ |
| Mix | 結構發生什麼變化？ |

建立 multi-step analysis orchestration。

建立 Analysis Trace 與 Evidence accumulation。

建立 Stop Conditions：evidence sufficient、低增益、query cost、semantic ambiguity、permission block。

避免無邊界 autonomous querying。

Gate 3：對 Why / What changed / What contributed 類 Golden Cases，Analytical Agent 能穩定找到正確主要 Driver，且分析路徑可重現、可驗證。

## Phase 4 — Executive & Guided AI BI（Product V1）

Executive Home / Command Room。

Narrative + KPI + Core Visualization + Contextual Ask AI。

Why / Explain / Drill / Compare / Evidence。

Voice-optimized Executive Experience。

Guided Exploration。

Dashboard Preview → Save / Version；View Mode 與 Edit Mode 分離。

基礎 Share / Reuse。

Analyst 仍可檢視 Table、Sort、Filter、Evidence，但完整 Analyst Workbench 後移。

Gate 4（Product V1）：主管或 Business User 能把 AI Powered BI 當成日常分析環境，而不需回到傳統 BI Designer 完成主要日常任務；UAT 顯示操作步驟 / 時間明顯優於既有流程。

## Human Decision Gate — Phase 5 優先順序

Phase 4 上線 / 試用後，依真實使用回饋決定 Phase 5A 與 5B 的優先順序，不預先鎖死。

| 分支 | 內容 | 啟動訊號 |
| --- | --- | --- |
| Phase 5A — Analyst Workbench | 高密度 Table、Group、Sort、Filter、Pivot-like exploration、進階 Evidence | 使用者最常回饋需要更強 Table / Explore 能力 |
| Phase 5B — Proactive Insight | KPI monitoring、deterministic anomaly / change、importance ranking、Executive Brief、TTS | 主管最重視「主動告訴我哪裡有問題」 |

## Phase 6 — Enterprise Scale & Operations

完整 Admin Console、Group / Role management UX。

Usage analytics、Provider management、Cost governance、Rate limit。

Advanced audit search、evaluation regression automation。

Backup / Restore、Operational Runbook、Provider health / failover、Scale / HA。

注意：Security、Identity correctness、Auditability 不等到 Phase 6 才做；Phase 6 是 scale / operations 能力完整化。

## Conditional Future Capabilities（非近期承諾）

Advanced Intelligence：Forecasting、Scenario、What-if、Advanced anomaly、Predictive / Prescriptive Analytics。

Controlled Action / Ecosystem：Insight → Action Proposal → Human / Policy Gate → Controlled Action。

Additional Semantic Sources：視 Product V1 價值與需求再評估 Power BI Semantic Model、SQL Semantic View、其他 OLAP / Lakehouse。

Analyzer Migration / Asset Import：僅在授權與實際價值成立時評估。

# 12. MVP Scope Freeze

## 12.1 MVP In Scope

One SSAS Cube + one完整 Business Domain。

Identity / Authorization Context 與 SSAS data security propagation。

AI-ready Semantic Overlay（薄、版本化設定檔）。

Semantic Query IR、Dry-plan / Validation、MDX Compiler。

Model Gateway Contract；至少支援多 Provider abstraction，不要求同時啟用多家。

Text Conversational BI。

Push-to-Talk Voice、Streaming Transcript、Basic Semantic Repair。

KPI、Chart、Table、Basic Dashboard。

Mouse / Touch interaction 與 Active Analytical Context。

Follow-up / Basic Drill / Compare。

Evidence Level 1 / 2 + Basic Level 3。

Save / Reload。

Golden Question Evaluation。

## 12.2 MVP Explicitly Out

Proactive alerts / full anomaly engine。

Forecasting / What-if / Prescriptive analytics。

完整 Analyst Workbench。

完整 Dashboard Designer / Theme Editor / Template Marketplace。

Always-on Voice / Wake Word / Speaker Identification。

完整 Personal pronunciation learning。

多資料源通用 Connector Platform。

Analyzer migration。

Native Mobile App。

Controlled ERP / Production write actions。

Scope Freeze ≠ Architecture Blindness MVP 不做的能力仍可在 Contract 與資料模型層保留合理擴充點，但不得因「未來可能需要」而提前實作整套平台。

# 13. Build / Reuse / Integrate 原則

| 能力 | 決策 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SSAS Adapter | Build | 核心差異化；直接對接既有 Semantic Authority。 |
| Semantic Query IR | Build | LLM 與 MDX / Query execution 間的安全、可測 Contract。 |
| MDX Compiler / Query Validator | Build | 必須 deterministic、可測、可稽核。 |
| AI-ready Semantic Overlay | Build thin | 早期用 YAML / JSON + Version Control，不先做完整 UI。 |
| Interaction Intent / Analytical Context | Build | 多模態 UX 核心差異化。 |
| Certified Analysis Playbooks | Build | 企業 BI 分析能力核心。 |
| Evidence Model / Evaluation Harness | Build | Trust、Regression 與 Vendor portability 核心。 |
| LLM Gateway | Reuse + thin adapter | 自有 Contract；底層可採成熟 OSS / SDK，避免重造完整 Gateway。 |
| Identity Provider | Integrate | 接企業既有 IdP；不自建 IAM。 |
| Chart Engine | Reuse | ECharts 為主 renderer；不自研圖表引擎。 |
| Visualization Grammar | Build thin | 建立自有 Visualization IR；借鑑 declarative grammar。 |
| UI Foundation | Reuse | Ant Design 等成熟 enterprise components。 |
| Table Engine | Reuse | TanStack Table 等 headless table engine。 |
| Dashboard Grid | Reuse | React Grid Layout 類 layout engine，主要用於 Edit Mode。 |
| STT / TTS | Reuse Provider | Provider-neutral；MVP 選一套主要 provider。 |
| Statistics / ML | Reuse libraries | Polars / statsmodels / scikit-learn 類，依 Phase 需求導入。 |
| 通用 Semantic Platform / IAM / Speech Platform | Do not build | 避免偏離核心價值與維運能力。 |

# 14. 成功指標

專案級 Success Metrics 先聚焦五個，不以 Token、模型版本或圖表數量當北極星。

| 指標 | 定義 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 1. Result Correctness | 核心數字與 SSAS Semantic Authority 一致 | deterministic compare；關鍵 KPI 不接受「大致正確」 |
| 2. Semantic Accuracy | Metric / Dimension / Filter / Time / Member / Intent 映射正確 | Golden Questions + expected semantic intent |
| 3. Task Completion | 使用者是否能獨立完成真實 BI 任務 | UAT task completion / first-attempt success |
| 4. Time / Interaction Reduction | 完成同一任務的時間與步驟是否顯著少於既有流程 | 與既有 BI baseline 做 task benchmark |
| 5. Trust | 使用者是否願意把結果用於實際會議 / 管理決策 | Evidence usage、correction / rejection、UAT trust rating |

## 14.1 Operational Metrics

Latency、LLM / STT / TTS usage、cost、provider availability。

Voice WER，但更重要的是 Voice-to-BI Success Rate。

User correction rate、semantic repair correction rate。

Dashboard reuse、returning users、analysis completion。

Query timeout / rejection / cost-guard activation。

Golden Evaluation regression pass rate。

## 14.2 MVP Success Statement

MVP 成立 一位不熟悉 Cube 結構的企業使用者，可以透過語音、文字或滑鼠，在既有資料權限內，自行提出真實商業問題，取得與 SSAS 一致的結果、合理圖表與可追溯 Evidence，而不需要 BI 人員代為建立 Query 或報表。

## 14.3 Product V1 Success Statement

Product V1 成立 主管或 Business User 可以把 AI Powered BI 當成日常分析工作環境：看到重要資訊、直接詢問 Why、持續 Drill、Compare、查看 Evidence、保存戰情室，而不用回到傳統 BI Designer 完成主要日常工作。

# 15. Evaluation 與 Golden Governance

Evaluation 不是上線後補做，而是 Foundation 的一部分。MVP 以 30–50 題 Golden Business Questions 建立可重跑的 regression dataset。

| 評估維度 | 示例 |
| --- | --- |
| Intent | Lookup / Compare / Ranking / Breakdown / Why / Follow-up |
| Semantic | Expected Metric、Dimension、Member、Filter、Period、Comparison |
| Security | 同一問題由不同 Data Authority 使用者執行，結果不可越權 |
| Query | Dry-plan 合法、MDX 可執行、Query cost / timeout 符合 guard |
| Result | 與 SSAS / 既有可信結果 deterministic compare |
| Visualization | Chart type / Table / KPI 適合問題與資料形態 |
| Evidence | 結論可回溯到 Business Evidence / Technical Trace |
| Voice | 口齒不清、吞字、短句、企業名詞、Material Entity 低信心處理 |
| Portability | 不同 LLM provider / model 使用相同 Golden Set 做比較 |

# 16. 主要風險與對策

| 風險 | 可能後果 | 主要對策 |
| --- | --- | --- |
| Semantic drift / KPI 重複定義 | AI Overlay 演變成第二套 KPI model | SSAS Authority hard rule；Overlay 僅補語境與 instructions。 |
| LLM hallucination / wrong query | 選錯 Metric、Dimension 或產錯 MDX | Semantic Query IR、Dry-plan、deterministic compiler、Golden tests。 |
| Security leakage | Service account 權限高於 end user | Authorization Context + User Authority Ceiling + security gate tests。 |
| Voice semantic misrepair | 金額、客戶、料號被錯改 | Material Entity confidence policy；低信心需確認。 |
| Vendor lock-in | Prompt / tool / SDK 與單一 provider 深耦合 | Model Gateway contract、structured output normalization、portability evaluation。 |
| Agent scope explosion | Agent 無邊界查詢、成本與結果不可控 | Certified Playbooks、tool policy、stop conditions、query guard。 |
| UX complexity | 最後又變成傳統 BI controls 大集合 | Experience separation、Insight First、Context over Controls。 |
| Engineering overload | 兩位工程師同時自研多種基礎平台 | Build / Reuse / Integrate 邊界；Foundation 只做 Spine。 |
| AI service outage | LLM / STT 掛掉導致 BI 全癱瘓 | Graceful AI Degradation；核心 BI 可獨立使用。 |
| Over-expansion | MVP 同時支援多 Cube / 多部門 / 多資料源 | Vertical Slice；Gate 未過不得擴大。 |

# 17. Stop / Escalation / Kill Criteria

本專案除了成功條件，也明確定義不得靠擴大模型或堆功能掩蓋核心問題的停止條件。

在一個受控 Domain 中，經 Semantic Overlay 與 Golden Set 調整後，Metric / Time / Member / Query 仍長期不穩定：停止擴大到更多 Cube / 部門，先修 Core。

SSAS user authority 無法可靠傳遞或無法證明 query 不越權：不得進入正式使用。

Voice Semantic Repair 對金額、日期、客戶、產品等 Material Entity 造成不可接受誤判：不得擴大 Voice 使用範圍。

AI Powered BI 完成真實任務的步驟 / 時間沒有明顯優於既有 BI：暫停擴功能，重新檢討 UX / Interaction。

Agentic 分析無法以 certified playbook + evidence trace 取得穩定主要 Driver：不得升格成更高自主性的 Agent。

若某個新能力會迫使專案自研完整 IAM / Speech / BI Engine / Semantic Platform，必須先經 Human Decision Gate 評估 Build vs Reuse。

# 18. Complexity Budget

專案需持續追蹤技術複雜度，避免功能價值尚未驗證前就形成超出內部維運能力的架構。

Critical external dependencies 數量與替換難度。

Provider-specific code 比例。

Custom infrastructure 數量。

Manual semantic maintenance 負擔。

需要 24/7 維運的服務數量。

不可替代的單點元件。

若複雜度增長速度高於可驗證使用者價值，優先刪減或 reuse。

# 19. 專案治理與 Human Decision Gates

| 決策類型 | 處理原則 |
| --- | --- |
| Architecture / Security / Authority | 不得由 Agent 或 Coding Agent 自行升格；需 Human Decision Gate。 |
| MVP Scope | Gate 2 前不得擴至第二 Cube / 第二 Domain，除非明確核准。 |
| Phase 5 Priority | 依 Product V1 真實回饋決定先做 Analyst Workbench 或 Proactive Insight。 |
| Major Dependency | 新增會造成 vendor / license / ops lock-in 的依賴需 review。 |
| LLM / STT / TTS Provider | 以 capability + evaluation + security + cost 選擇，不以品牌固定。 |
| Semantic / KPI Change | 正式 KPI 變更應回到 SSAS / 既有治理流程，不由 AI Overlay 任意修改。 |
| Controlled Action | 若未來啟用，必須另建 Policy / Human Gate，不沿用 BI query authority。 |

# 20. 前置確認與 Open Items

以下不阻止專案計畫成立，但在 Phase 1 啟動時需要確認並形成實作基線：

企業既有 Identity Provider / SSO 可用方式與技術協定。

SSAS 實際 model type、版本、連線方式、現行 user / role security 及可供開發測試的非 Production 環境。

MVP 第一個 Cube 與 Business Domain 的選定。

MVP Golden Questions 的業務 SME 與 authoritative expected results 建立方式。

Model Gateway 第一版採 thin custom adapter 或 OSS gateway 的技術 spike 結果。

Voice STT / TTS 的中文企業詞彙 benchmark 與 MVP provider 選擇。

正式部署環境、網路區隔、Secrets / key 管理、logging / retention policy。

若未來需要重用 Analyzer 資產，另行確認授權與 supported interface；此項不阻塞 Core。

# 21. 專案主要交付物

| 階段 | 主要交付物 |
| --- | --- |
| Current Baseline | 本《AI Powered BI 專案計畫書 v2.0》 |
| 實作啟動前 | Implementation Specification / Coding Agent 工作說明書 v2.0；Contracts、API、Schema、測試與工作拆解 |
| Phase 1 | Governed Core Spine 可執行版本 + Golden Evaluation Skeleton |
| Phase 2 | Conversational BI MVP + Voice + Evidence + Basic Dashboard |
| Phase 3 | Certified Analytical Agent + Analysis Trace |
| Phase 4 | Executive / Guided AI BI Product V1 |
| Phase 5+ | 依 Human Decision Gate 啟動 Analyst Workbench / Proactive Insight / Scale & Operations |

# 22. 已驗證技術架構基線與雙軌實作標準（Validated Tech Stack Baseline）

以下是經外部 Benchmark 後形成的候選方向，屬 Target Stack / Reuse 方向；實際版本、授權邊界與 dependency 需在 Implementation Specification / Spike 中再次確認。

| 領域 | 目前方向 |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript |
| Enterprise UI | Ant Design |
| Visualization | Apache ECharts |
| Visualization Grammar | 自有 Visualization IR，借鑑 Vega-Lite declarative grammar |
| Dashboard Layout | React Grid Layout（主要用於 Edit Mode） |
| Analytical Table | TanStack Table |
| SSAS Access | .NET + ADOMD.NET 為主要候選 |
| Advanced Analytics | Python service + Polars / statsmodels / scikit-learn，依後續 Phase 導入 |
| Voice | Provider-neutral Voice Gateway；local / cloud provider 可替換 |
| LLM | Provider-neutral Model Gateway；capability-based routing |

## 22.1 雙軌實證環境與資料基線對照（SyntheticSalesBI vs. SIP2 JDE Sales Cube）

| 架構層級 | Track A：Core Spine 標準基線 (Phase 0 ~ Phase 3) | Track B：SIP2 JDE ERP 決策視圖基線 (Card Layout) |
| --- | --- | --- |
| 關聯式資料源 (SQL Server) | 資料庫：`SyntheticSalesBI`（24 個月 `2024-09..2026-08`，`FactSales` 153,600 列、`FactBudget` 1,152/3,840 列） | 資料庫：`JDE_CUBE_SYNTHETIC_20261020`（源自 JDE `SPKPRDDTA.F5530Z20` 60,000 列銷售明細 / 20,111 張不重複訂單、`CGPRDDTA.F0006` 30 個成本中心，33 個月 `202401..202609`） |
| SSAS 多維度模型 (Cube) | SSAS DB / Cube：`Synthetic Sales BI`（6 維度、11 指標，含預算與折扣） | SSAS DB：`JDE_SALES_CUBE_20261020` / Cube：`JDE Sales`（7 維度、6 核心指標，42/42 SQL↔MDX 對帳全數通過） |
| 後端與 MDX 存取層 | `.NET 8 Web API` (`AIPoweredBI.sln`) + `ADOMD.NET`，預設埠 `http://127.0.0.1:5080` | `Node.js API Server` (`127.0.0.1:55150`) + `PowerShell MSOLAP ADOMD.NET (-File)` 參數化查詢橋接器 |
| 前端與視覺化引擎 | `React + TypeScript + Vite + Apache ECharts`（預設埠 `5173`；Phase 4 視覺基準測試埠 `5176`） | `React 19 + TypeScript + Tailwind CSS + Apache ECharts` 12 頁式 Card Layout（預覽與 LAN 代理埠 `0.0.0.0:55154`） |
| 自動化驗證閘門 | Backend Tests 77/77、Golden 25/25、Semantic Holdout 39/40、Boundary 20/20、Phase 3 E2E 6/6 | Live SQL↔MDX 42/42、Vitest 單元測試 48/48、TSX 靜態語意與誠實性檢查 26/26 |

# 23. 最終設計總結

資料策略 SSAS-first：保留既有 Cube 作為 Semantic / KPI Authority，不重建第二套 BI 語意真相。

互動策略 Voice-optimized but Multimodal by Design：主管可以直接說話，但 Mouse、Touch、Text、Chart interaction 都是一級能力。

AI 策略 Provider-neutral, AI-powered not AI-dependent：AI 是增強層；Model / Speech provider 可替換；核心 BI 在 AI 暫時不可用時仍可退化運作。

工程策略 Target State 完整、Current Build Scope 精簡：先做不可重做的 Core Spine，再以 one Cube / one Domain vertical slice 證明 MVP。

Trust 策略 Evidence-first + Evaluation-from-foundation：每個重要結論可回溯，每個模型與能力需通過 Golden benchmark。

# 附錄 A — 外部 Benchmark 吸收重點

| Benchmark 類型 | 吸收的概念 |
| --- | --- |
| Microsoft / Fabric / Power BI | AI-ready semantic preparation、verified answers / instructions、governed AI over semantic model。 |
| Tableau | Deterministic insight / statistics 先產生 facts，再由 GenAI narrative 解釋。 |
| Looker | Conversational analytics 以 semantic model 為 source of truth；dashboard context / data agent 思路。 |
| Qlik | Multi-step agentic analysis、specialist tool orchestration、analysis trace。 |
| ThoughtSpot | Plan / reason / iterate；data model instructions 與 analysis memory。 |
| Lightdash | Context layer、semantic query、pinned context、verified answers、evaluation。 |
| WrenAI | AI context layer、dry-plan validation、structured errors、versionable semantics / examples / memory。 |
| Superset | Explore vs Dashboard、cross-filter / drill、preview-before-save。 |
| Evidence | Narrative BI、Decision-support page、文字 + KPI + Chart + Table。 |
| Perspective | 高密度 analytical table / pivot / streaming exploration。 |

# 附錄 B — 名詞表

| 名詞 | 本專案定義 |
| --- | --- |
| Semantic Authority | 正式 KPI / Measure / Dimension / Security 的權威來源；現階段為 SSAS Cube。 |
| AI-ready Semantic Overlay | 不重建 KPI，只補 AI 理解需要的 business terms、synonyms、instructions、verified patterns 等。 |
| Semantic Query IR | 介於 AI Analysis Plan 與實際 MDX 之間的結構化 Query Intent。 |
| Dry-plan | 在真正執行 query 前完成 semantic、security、member、cost 等驗證。 |
| Active Analytical Context | 目前 Dashboard、Widget、Metric、Filter、Period、Selection、Drill、Conversation、Voice、User 等狀態。 |
| Interaction Intent | 將 Voice / Mouse / Touch / Text 的操作統一成 select / filter / drill / compare / explain / save 等語意動作。 |
| Certified Analysis Playbook | 可測試、可重現、可稽核的標準分析流程，例如 Trend、Variance、Contribution。 |
| Evidence | 支持 AI 結論的 Business Evidence 與 Technical Trace。 |
| Voice Semantic Repair | 利用語音 confidence、企業詞彙、Cube / UI / conversation context 受控修復 transcript。 |
| Graceful AI Degradation | AI provider 不可用時，核心 BI 功能仍維持可用或合理降級。 |

# 文件結語

本 v2.0 專案計畫書建立的是完整 Target State 與受控落地路線，而不是要求近期一次完成所有能力。下一份文件應是 Implementation Specification / Coding Agent 工作說明書，將 Phase 1–2 需要的 Contracts、模組、資料結構、測試、Spike、工作拆解與驗收條件具體化；任何重大架構、授權、安全或 Scope 變更，均應經 Human Decision Gate 後再更新 Current Authority。